| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации области | Глава муниципального образования |
| А.В.Костюков | М.Ю.Некипелов |
| Перспективный план ремонтов на 2013 год. |
| Шимский муниципальный район |
| № | Наименование образовательного учреждения, адрес. | Виды работ | Срок выполнения работ (месяц, год) | Потребность (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) | Итого предусмотрено финансовых средств | Примечание (предписания, т.д.) |
|  |  |  |  |  | Из областного бюджета | Средства Модернизации общего образования | Из муниципального бюджета | Привле- чённые средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МАОУ СОШ п. Шимск п. Шимск, ул. Коммунальная, д. 19 | 1.Ремонт электрощитовой в столовой | Июнь-август 2013 |  |  |  | 50,0 |  |  | Подключение нового оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 2 | МАОУ СОШ с. Медведь, Шимский район, с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 31 | 1.Ремонт систем водоснабжения и канализации | Июнь-август 2013 |  |  | 555,8 | 70,0 |  |  | Износ |
|  |  |  |  |  |  | 555,8 | 70,0 |  |  |  |
| 3 | МАОУ ООШ с. Подгощи, Шимский район, с. Подгощи, ул. Школьная, д. | 1. Замена оконных рам | Июнь-август 2013 |  | 75,0 |  |  |  |  | Предписание энергоаудита |
|  |  | 2.Замена электропроводки и светильников | Июнь-август 2013 |  | 60,0 |  |  |  |  | Предписание госпожнадзора |
|  |  | 3.Замена входной двери | Июнь-август 2013 |  | 30,0 |  |  |  |  | Предписание госпожнадзора |
|  |  |  |  |  | 165,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | МАОУ ООШ д. Коростынь, Шимский район, д. Коростынь, ул. Садовая, д. | 1.Замена входной и запасных дверей | Июнь-август 2013 |  | 100,0 |  |  |  |  | Предписание госпожнадзора |
|  |  | 2.Ремонт отопительной системы (замена кранов, батареи) | Июнь-август 2013 |  | 65,0 |  |  |  |  | Износ |
|  |  |  |  |  | 165,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | МАДОУ № 6, п. Шимск, ул. Механизаторов, д. | 1.Ремонт канализационной системы (частично) | Июнь-август 2013 |  | 59,5 |  | 38,4 |  |  | Износ |
|  |  |  |  |  | 59,5 |  | 38,4 |  |  |  |
| 6 | МАДОУ № 11, Шимский район, жд.ст.Уторгош, ул.Спортивная | 1.Замена линолеума в пищеблоке | Июнь-август 2013 |  |  |  | 10,0 |  |  | Предписание госпожнадзора |
|  |  | 2.Ремонт электропроводки | Июнь-август 2013 |  |  |  | 30,0 |  |  | Предписание госпожнадзора |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| 7 | МАДОУ № 12, Шимский район, с. Медведь, ул. Саши Куликова | 1.Замена входных дверей | Июнь-август 2013 |  |  |  | 40,0 |  |  | Предписание госпожнадзора |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| 8 | МАОУДОД ЦДОД, п. Шимск, ул. Советская, д. 5 а | 1.Косметический ремонт спортивного зала | Июнь-август 2013 |  |  |  | 31,7 |  |  |  |
|  |  | 2.Ремонт сантехнического оборудования | Июнь-август 2013 |  |  |  | 18,3 |  |  | Износ |
|  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 389,5 | 555,8 | 288,4 |  |  |  |