Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района

от _____№

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района  на 2014-2016 годы»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района.

- Подпрограммы:

  - «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2016 годы»

2.2. «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

2.3    «Организация транспортного обслуживания населения между  поселениями в границах муниципального района на 2014-2016 годы»

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2016 годы |
| 1.1 | Задача 1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального района на 2014-2016 годы |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м | 9300 | 2700 | 2900 |
| 1.1.2. | Количество подготовленных технических планов дорог, шт. | 10 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Количество автомобильных дорог, в отношении которых проведены межевые работы на земельных участках, занятых этими дорогами | - | 10 | 9 |
| 1.2. | Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы |
| 1.2.1. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, % | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2016 годы |
| 1.3.1. | Увеличение количества пассажиров, перевозимого автомобильных транспортом общего пользования в пригородном сообщении, % | 4 | 4 | 4 |

Источниками информации для определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являлись данные ведомственной отчетности, имеющейся в Администрации Шимского муниципального района за предыдущие годы по объемам производимых работ и затратам на их выполнение.

Анализ оценки достижения установленных целевых показателей может иметь вид описания того, как исполнитель программы выполнял поставленные задания, либо с точки зрения выполнения установленных целевых показателей может быть использована следующая формула: Kn= Фn/ Пn

Кn — оценка достижения n-го целевого показателя, 
Фn — фактическое значение n-го целевого показателя качества,

Пn — плановое значение n-го целевого показателя качества     (в подобном соотношении  рост значения  целевого показателя Kn  свидетельствует об ухудшении ситуации).

4. Сроки реализации муниципальной программы:2014-2016 годы

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| год | источник финансирования: (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | феде-ральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2014 | 7385,0 | 0 | 1715,0 | 0 | 0 | 9100,0 |
| 2015 | 7385,0 | 0 | 799,0 | 0 | 0 | 8184,0 |
| 2016 | 7385,0 | 0 | 855,0 | 0 | 0 | 8240,0 |
| Всего | 22155,0 | 0 | 3369,0 | 0 | 0 | 25524,0 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального района за 2014, 2015, 2016 годы соответственно до 73, 69, 59 процентов.

2. Документальное оформление права собственности на автомобильные дороги муниципального района за 2014, 2015, 2016 годы соответственно до 71, 89, 100 процентов.

3. Снижение к 2017 году (по сравнению с 2013 годом) количества дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств, количества пострадавших на 100 тыс. населения ежегодно на 10 процентов.

4. Увеличение пассажирооборота на районных муниципальных автомобильных маршрутах ежегодно  на 4 процента.

I. Характеристика

текущего состояния дорожной сети, приоритеты и цели Администрации муниципального района  в сфере дорожного хозяйства, повышения безопасности дорожного движения, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

В настоящее время развитие сети автомобильных дорог находится на недостаточном уровне, так как в последние годы на капитальные ремонты и ремонты автомобильных дорог не выделялось необходимого количества финансовых средств, вследствие чего комплекс работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется не в полном объеме. Значительная часть автомобильных дорог с твердым покрытием имеет высокую степень износа и не отвечает нормативным требованиям по основным транспортно - эксплуатационным показателям.

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального района составляет 68,77 км. Более 85% автомобильных дорог имеют твердое покрытие. Требуют проведения капитального ремонта и ремонта более 75% автомобильных дорог. За 2013 год за счет финансовых средств областного и районного бюджетов в сумме 950 тыс. рублей  отремонтировано 3, 7 км муниципальных дорог, в том числе дорога Якшино – Поясниково, подъезды к д. Коростынь, к кладбищам у деревень Большие Угороды, Горное Веретье, Углы.

Из 45 автомобильных дорог 6 включены в реестр муниципальной собственности муниципального района. Выполнены работы по межеванию земельных участков на 26 автомобильных дорогах, изготовлены технические планы на 35 автомобильных дорог.

Программа позволит сохранить и улучшить техническое, транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог путем проведения ремонтов автомобильных дорог, и продолжить выполнение комплекса мероприятий по документальному оформлению права собственности на автомобильные дороги.

Программа разработана в целях реализации социально-экономического развития муниципального района, улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, дальнейшего развития сети районных автомобильных дорог.

Основным фактором совершения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) является– человеческий (сознательное несоблюдение правил дорожного движения). На протяжении последних лет, несмотря на сокращение ДТП, продолжается рост тяжести их последствий. Снижается транспортная дисциплина участников дорожного движения. Обеспечение безопасности  и бесперебойного движения по улично – дорожной сети не отвечает современным требованиям.

Участие учащихся общеобразовательных учреждений в районных и областных  конкурсах, проведение отделением ГИБДД ОВД по Шимскому району профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и др., проведение лекций, бесед в общеобразовательных учреждениях по пропаганде законопослушного поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий будет способствовать обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах муниципального района, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Выполнение мероприятий Программы позволит качественно улучшить безопасность дорожного движения на территории муниципального района и повысить уровень дисциплины участников дорожного движения.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения на территории Шимского муниципального района в 2013 году осуществляло ООО «Автопрокат». Предприятие имеет 10 автобусов, обслуживает 29 маршрутов пригородного сообщения. Общий пассажирооборот перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров, составил за 9 месяцев 2013 года  1877040 пассажиро-километров. Субвенция на выплату компенсации выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении за 9 месяцев 2013 года составила 6625951,2 тыс. рублей.

Анализ состояния пассажирских перевозок показывает, что основными причинами, сдерживающими развитие рынка транспортных услуг, являются:

- убытки транспортных предприятий в связи с удорожанием энергоносителей, цен на горюче – смазочные материалы;

- старение парка пассажирского автотранспорта и  отсутствие достаточных объемов финансовых средств пассажироперевозчиков на обновление и пополнение парка автотранспорта.

Мероприятия программы направлены на дальнейшее устойчивое развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения на территории муниципального  района.

П. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что может повлечь возникновение бюджетного дефицита, и ,как следствие, несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных  рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов выполнения мероприятий Программы.

III. Механизм управления реализацией

муниципальной программы

Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации Шимского муниципального района организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет  заместитель Главы администрации Шимского муниципального района – председатель комитета строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации Шимского муниципального района.

В ходе реализации муниципальной программы Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации Шимского муниципального района:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в целом.

Исполнитель Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом включительно до 2017 года, предоставляет Главе Шимского муниципального района информацию о реализации мероприятий программы.

IV. Мероприятия муниципальной  программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реализация подпрограммы Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2016 годы |
| 1.1 | Организация работ по оформлению дорог в собственность муниципального района | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014-2016 | 1.1.2. 1.1.3. | Бюджет муниципаль-ного района | 300,0 | 150,0 | 100,0 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципаль-ного района | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014-2016 | 1.1.1. | Бюджет муниципаль-ного района | 900,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе изготовление проектно-сметной документации | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014-2016 | 1.1.1. | Бюджет муниципаль-ного района | 515,0 | 499,0 | 605,0 |
| 2 | Реализация подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы |
| 2.1. | Проведение профилактических акций | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014-2016 | 1.2.1. | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведение мониторинга состояния проблем безопасности дорожного движения | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014-2016 | 1.2.1. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Реализация подпрограммы Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2016 годы |
| 3.1. | Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения на территории муниципального района | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014-2016 | 1.3.1. | Областной бюджет | 7385,0 | 7385,0 | 7385,0 |
| 3.2. | Мониторинг состояния пассажирских перевозок | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014-2016 | 1.3.1. | - | - | - | - |

Приложение 1 к

муниципальной программе

Паспорт подпрограммы

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2016 годы

муниципальной программы Администрации Шимского

муниципального района

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района  на 2014-2016 годы»

1. Исполнители подпрограммы:  комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации Шимского муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 
программы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация проведения ежегодного обследования дорог общего пользования местного значения и составление актов обследования |
| 1.1. | Количество обследованных дорог общего пользования, шт. | 45 | 45 | 45 |
| 2. Организация работ по оформлению дорог в собственность поселения |
| 2.1. | Количество изготовленных кадастровых паспортов на дороги, шт. | 10 | - | - |
| 2.2. | Количество изготовленных технических планов дорог, шт. | 10 | - | - |
| 2.3. | Количество проведенных межевых работ на земельных участках, занятых дорогами | - | 10 | 9 |
| 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального района |
| 3.1. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию объекта, км. | 68,77 | 68,77 | 68,77 |
| 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| 4.1. | Общая протяженность отремонти-рованных автомобильных дорог, км | 9,3 | 2,7 | 2,9 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципаль-ного района | внебюджетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | - | - | 1715,0 | - | 1715,0 |
| 2015 год | - | - | 799,0 | - | 799,0 |
| 2016 год | - | - | 855,0 | - | 855,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Своевременное выявление проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района;

Оформление права собственности на дороги и получение возможности приведения их в нормативное состояние за счет бюджетных средств;

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района.

Мероприятия подпрограммы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского муниципального района на 2014-2016 годы |
| 1.1. | Изготовление технических планов и кадастровых паспортов на автомобильные дороги местного значения муниципального района | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администра-ции муници-пального района | 2014- 2016 | 2.1. 2.2. | Бюджет муници-пального района | 300,0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение межевых работ на земельных участках, занятых автомобильными дорогами местного значения муниципального района | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администра-ции муници-пального района | 2014- 2016 | 2.3. | Бюджет муници-пального района |  | 150,0 | 100,0 |
| 1.3. | Проведение работ по зимнему и летнему содержанию дорог общего пользования местного значения согласно Перечню дорог муниципального района | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администра-ции муници-пального района | 2014- 2016 | 3.1 | Бюджет муници-пального района | 900,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.4. | Ремонт автомобильных дорог: «Подгощи-Верещино»-д.Бараново Подъезд к кладбищу у д.Голино Подъезд к кладбищу у д.Подмошье Подъезд к кладбищу у д.Турская Горка Красный Двор-Князево Подъезд к кладбищу у д. Мшага Воскресенская | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администра-ции муници-пального района | 2014- 2016 | 4.1 | Бюджет муници-пального района | 515,0 | 499,0 | 605,0 |

__________

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения в Шимском

муниципальном районе на 2014-2016 годы»

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района  на 2014-2016 годы»

1.Ответственный исполнитель подпрограммы:

комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| 1.1. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, % | 10 | 10 | 10 |
| 2. Совершенствование деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2.1. | Проведение мониторинга состояния проблем безопасности дорожного движения, шт. | 4 | 4 | 4 |
| 2.2. | Проведение профилактических акций | 4 | 4 | 4 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| год | источник финансирования: |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | феде-ральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2014 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2015 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2016 |  | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Всего |  | 0 | - | 0 | 0 | - |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Снижение к 2017 году (по сравнению с показателями 2013 года) показателей: количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств, количества пострадавших на 100 тыс. населения ежегодно на 10 %.

Мероприятия подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в Шимском

муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Совершенствование деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| 1.1. | Проведение мониторинга состояния проблем безопасности дорожного движения, шт. | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администра-ции муници-пального района | 2014- 2016 | 2.1. | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение профилактических акций, шт | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администра-ции муници-пального района | 2014- 2016 | 1.1. |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение лекций, бесед в общеобразовательных учреждениях по пропаганде законопослушного поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администра-ции муници-пального района | 2014- 2016 | 1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, и т.д. | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администра-ции муници-пального района | 2014- 2016 | 1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |

__________

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

«Организация транспортного обслуживания населения между

поселениями в границах муниципального района  на 2014-2016 годы»

муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района  на 2014-2016 годы»

1.Ответственный исполнитель подпрограммы:

комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |
| 1.1. | Увеличение количества пассажиров, перевозимого автомобильных транспортом общего пользования в пригородном сообщении, % | 4 | 4 | 4 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| год | источник финансирования: |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | феде-ральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2014 | 7385,0 | 0 | - | 0 | 0 | 7385,0 |
| 2015 | 7385,0 | 0 | - | 0 | 0 | 7385,0 |
| 2016 | 7385,0 | 0 | - | 0 | 0 | 7385,0 |
| Всего | 22155,0 | 0 | - | 0 | 0 | 22155,0 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

повышение эффективности предоставления услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении.

Мероприятия подпрограммы

«Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах

муниципального района  на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение эффективности предоставления услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
| 1.1. | Осуществление отдельных госу-дарственных полномочий по ком-пенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-вляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-бильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014- 2016 | 1.1. | Област-ной бюджет | 7385,0 | 7385,0 | 7385,0 |
| 1.2. | Мониторинг качества предоставления услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Комитет строительства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | 2014- 2016 | 1.1. | - | 0 | 0 | 0 |