Утверждена

постановлением Администрации

Шимского муниципального района

от 10.10.2018 № 1269

Муниципальная  программа

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  Шимского муниципального района»

Паспорт

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  Шимского муниципального района»   (далее –  Программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы:

Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района  (далее - комитет)

3. Соисполнители муниципальной программы: нет

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| 1 | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |
| 1.1. | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья (%) | 0,62 | 0,64 | 1,48 |
| 2 | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |
| 2.1. | Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (%) | 100 | 100 | 100 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2019 |  |  | 583,2 | - | - | 583,2 |
| 2020 |  |  | 583,2 | - | - | 583,2 |
| 2021 |  |  | 583,2 |  |  | 583,2 |
| Всего | - | - | 1749,6 | - | - | 1749,6 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Успешное выполнение мероприятий программы в  2019-2021  годах по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района позволит улучшить эксплуатационные  характеристики жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания

I. Характеристика

текущего состояния муниципального жилищного фонда, приоритеты и цели Администрации  Шимского муниципального района в сфере капитального ремонта муниципального жилищного фонда

Муниципальный жилищный фонд  муниципального района  на  01.01.2019  года составляет 11792,7 кв.м. Основная его часть не имеет коммунальных удобств. Доля благоустроенного жилищного фонда составляет 27,5 %, частично благоустроенного 11,5 %, неблагоустроенного 61 %.

Жилищный фонд в районе находится в неудовлетворительном состоянии, обусловлено это естественным старением домов, высокой затратностью капитальных ремонтов, низкой платежеспособностью населения.

Программа реализуется на основании актов обследования жилищной комиссии о необходимости проведения капитального ремонта и позволит

повысить комфортность условий проживания населения, приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД).

С 2014 года в составе платы за жилье и коммунальные услуги отдельно выделяется взнос на капитальный ремонт в качестве обязательного ежемесячного платежа на основании «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы».

В зависимости от выбранного способа формирования фонда капитального ремонта, Администрация района в соответствии с жилищным законодательством обязана вносить платежи за муниципальные жилые и нежилые помещения многоквартирных домов.

II. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы с предложениями о мерах по их минимизации.

Реализация муниципальной целевой  программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном  уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией

муниципальной программы

Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения  Администрации Шимского муниципального района организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в целом.

-осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы.

Успешное выполнение мероприятий программы в  2019-2021 годах позволит произвести капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, привести эксплуатационные характеристики жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития муниципального района и контроль за реализацией государственной программы осуществляет  первый заместитель Главы Администрации Шимского муниципального района.

Исполнитель Программы  до 20 июля текущего года и до 01  марта  года, следующего за  отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме,  согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации  муниципального района № 184  от 02.03.2017 года, обеспечивает их согласование с  комитетом финансов Администрации Шимского муниципального района,  первым заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального района и управляющим Делами Администрации муниципального района   и направляет в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации  Шимского муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка.

В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения,  а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Отчеты представляются в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района.

Приложение 1

к постановлению   Администрации

муниципального района

от 10.10.2018 № 1269

IV. Мероприятия муниципальной   программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |
| 1.1 | Проведение обследования санитарного и технического состояния жилищного фонда | Комитет | 2019-2021 год | 1.1 | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обследование объектов жилищного фонда для проведения капитального ремонта в 2019-2021 годах | Комитет | 2019-2021 год | 1.1 | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда, в т.ч изготовление и проверка сметной документации 2019-2021 год) в т.ч. | Комитет | 2019-2021 год | 1.1. | Бюджет муниципального района | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.4. | ж/д ст. Уторгош, ул.Пионерская д.125 кв.4 (в т. ч изготовление и проверка сметной документации) Общая площадь 40,5 кв.м. | Комитет | 2019 год | 1.1. | Бюджет муниципального района | 0 | 70,00 | 0,00 |
| 1.5. | д. Красный Двор, ул.Центральная д.23 (в т. ч изготовление и проверка сметной документации) 174,3 кв.м. | Комитет | 2019-2020 год | 1.1 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.6. | д. Водосы, ул. Солецкая, д. 7, кв.7 (в т. ч изготовление и проверка сметной документации) Общая площадь 40,5 кв.м. | Комитет | 2019 | 1.1 | Бюджет муниципального района | 60,00 | 0 | 0 |
| 1.7. | д. Городище, ул.Шоссейная д.9 кв.6 (в т. ч изготовление и проверка сметной документации) Общая площадь 31,7 кв.м. | Комитет | 2020 год | 1.1. | Бюджет муниципального района | 40,00 | 0 | 0 |
| 1.8. | жд.ст Уторгош, ул Синчука, д. 34 (в т. ч изготовление и проверка сметной документации) Общая площадь 35,0 кв.м. | Комитет | 2019 год | 1.1 | Бюджет муниципального района | 0 | 30,00 | 0 |
| 1.9 | Осуществление контроля за качеством выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда | Комитет | 2019- 2021 год | 1.1 | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |
| 2.1. | Проведение общих собраний собственников МКД по утверждению смет капитальных ремонтов в 2019-2021 годах | Комитет | 2019-2021 годы | 2.1. | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | Комитет | 2019-2021 годы | 2.1. | Бюджет муниципального района | 483,20 | 483,20 | 483,20 |

Приложение 2

к постановлению   Администрации

муниципального района

от 10.10.2018 № 1269

V. Порядок

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или

источники получения информации

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  Шимского муниципального района »

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья (%) | S запланированных к ремонту помещений (кв.м) /общую площадь муниципального жилого фонда X 100 | ведомственный учет и отчетность |
| 2.1. | Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (%) | Cумма оплаченных взносов / cумма установленной оплаты взносов на капитальный ремонт ( S муниципального жилого фонда в многоквартирных домах (кв.м ) X установленный тариф X 12) X 100 | ведомственный учет и отчетность |