|  |
| --- |
| Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предоставленных, в том числе в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности Шимского муниципального района (Уторгошского сельского поселения)\*\*\* |
|

**Заключение**

**по проведению экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг использования средств дорожного фонда Новгородской области направляемого в виде субсидии бюджету Уторгошского сельского поселения на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений расходования средств дорожного фонда | Плановые показатели | | | Кассовый расход | | | Показатель протяженности | | Сведения об исполнении заключенных контрактов | | | | | |
|  |  | в том числе | |  | в том числе | | план | факт | №, дата | Сумма | Наименование подрядчика, ИНН | Срок исполнения | Выполнено работ | Оплачено работ |
|  | Итого | ОБ | МБ | Итого | ОБ\* | МБ\* |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов (**04 09 1100071510**) | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по РП «Дорога к дому» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов (**04 09 1100071520**) | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт | 1346250,0 | 1017000,0 | 329250,0 | 1346250,0 | 1017000,0 | 329250,0 | 1,624 | 1,584 | №01503000161200000010001 от 24.08.2020 | 1346254,88 | ООО "ДИК" | 30.11.2020 | Акты о приёмке выполненных работ КС-2 №1,№2,№3 от 17.09.2020 на сумму- 1346250,0 | п/п №92906 от 23.10.2020 на сумму 1346254,88 |
| содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1346250,0 | 1017000,0 | 329250,0 | 1346250,0 | 1017000,0 | 329250,0 | 1,624 | 1,584 | №01503000161200000010001 от 24.08.2020 | 1346254,88 | ООО "ДИК" | 30.11.2020 | Акты о приёмке выполненных работ КС-2 №1,№2,№3 от 17.09.2020 на сумму- 1346250,0 | п/п №92906 от 23.10.2020 на сумму 1346254,88 |
| в том числе по РП «Дорога к дому» | 713117,15 | 538704,9 | 174412,25 | 713117,15 | 538704,9 | 17412,25 | 1,178 | 1,584 | №01503000161200000010001 от 24.08.2020 | 713117,15 | ООО «ДИК» | 30.11.2020 | Акт о приёмке выполненных работ №2 от 17.09.2020 на сумму-713117,15 | п/п №92906 от 23.10.2020 на сумму 713117,15 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ( **04 09 11 00071530**) | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по РП «Дорога к дому» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (**04 09 11 00071540**) | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по РП «Дорога к дому» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \* ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета |  |  |  |  |
| \*\* - предусмотрены Приложением к соглашению о предоставлении субсидии | |  |  |  |
| \*\*\* - таблица заполняется отдельно по муниципальному району, по каждому городскому (сельскому) поселению | | | | |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА**

**Результаты экспертно-аналитического мероприятия:**

Выделение средств из бюджета Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов осуществлялось в соответствии с:

областным законом от 26.12.2019 № 510-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,

Порядком формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, утверждённым Постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 N 612 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области",

Порядком предоставления и методикой распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов, установленным Постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 323

"О государственной программе Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы",

Соглашением с министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области от 07.05.2020 г. № 165 «О предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов» (далее - Соглашение).

В рамках заключённого Соглашения бюджетные средства были выделены бюджету Уторгошского сельского поселения по КБК 932 04 09 11 0 00 71520 521 в сумме 1017,0 тыс. рублей **в рамках реализации регионального приоритетного проекта «Дорога к дому».**

На 2020 г. в соответствии с Решением Совета депутатов Уторгошского сельского поселения от 24.12.2019 № 143 «О бюджете Уторгошского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетной росписью, лимитами бюджетных ассигнований, бюджетной сметой главному распорядителю бюджетных средств - Администрации Уторгошского сельского поселения (далее - Администрация поселения, заказчик) утверждены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в рамках исполнения Муниципальной программы «Содержание дорожной инфраструктуры на территории Уторгошского сельского поселения»[[1]](#footnote-1) (далее-муниципальная программа) по КБК:

708 04 09 16 2 01 71520-1017,0 тыс. рублей (уровень софинансирования из областного бюджета составил 75,5%)

708 04 09 16 2 01 S1520 -329,25 тыс. руб. (уровень софинансирования из бюджета Уторгошского сельского поселения составил 24,5%).

По результатам анализа планового объёма ЛБО и израсходованных средств муниципального дорожного фонда Уторгошского сельского поселения установлено, что уровень софинансирования планового объёма и исполнения расходных обязательств по источнику финансирования областного бюджета (75,5%) и бюджета Уторгошского сельского поселения (24,5%) соблюдён.

С целью выполнения мероприятий муниципальной программы заказчиком в проверяемом периоде были осуществлены закупки по заключённым муниципальным контрактам в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик из всех конкурентных способов, предусмотренных статьёй 24 Федерального закона № 44-ФЗ, использовал электронный аукцион. Из 3-х участников электронного аукциона победителем был признан участник с наименьшей предложенной ценой контракта – Общество с ограниченной ответственностью «ДИК».

Администрацией Уторгошского сельского поселения заключён Муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уторгошского сельского поселения от 24.08.2020 № 01503000161200000010001 на сумму 1346254,88 рублей.

Администрацией Уторгошского сельского поселения приняты бюджетные обязательства по заключённому Муниципальному контракту № 01503000161200000010001 от 24.08.2020 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уторгошского сельского поселения в сумме 1346254,88 рублей в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств.

По итогам конкурсных процедур факт наличия экономии по проведённым торговым процедурам (в суммарном и процентном выражениях от начальной (максимальной) цены контракта) и объёмов заключённых контрактов за счёт полученной экономии отсутствует.

Остаток не законтрактованных лимитов бюджетных обязательств отсутствует.

Формирование НМЦК основано на проектно-сметной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами).

Имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости: Администрацией Уторгошского сельского поселения заключён договор №ПСД/76РД-20 от 14.02.2020, (исполнитель - ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»), ИНН 321037033) **на достоверность определения стоимости работ на сметную документацию по ремонту автомобильных дорог. Выдано** Заключение № 121 от 03.04.2020 о достоверности сметной стоимости объектов.

Заказчиком в начальную (максимальную) цену Муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уторгошского сельского поселения от 24.08.2020 № 01503000161200000010001 не были включены затраты на осуществление строительного контроля соответствия выполняемых работ проектной документации, следовательно, **в обязанности подрядчиком строительный контроль не проводился.**

Заказчиком договор для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации)  **не заключался.**

Анализ плановых и фактически исполненных значений показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий на строительство и ремонт дорог местного значения представлен в Таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидий - площадь поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии (м кв.) использования | Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидий - площадь поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии (м кв.) | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидий - протяжённость автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии (км) | Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидий - протяжённость автомобильных дорого и искусственных сооружений на них, приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии (км) |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, **всего**,  в т.ч.: | 6508 | 6508 | 1,624 | 1,624 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» в т.ч.: | 4712 | 4712 | 1,178 | 1,178 |
| 1.1. ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Центральная д.Городище (1,178 км) | 4712 | 4712 | 1,178 | 1,178 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | 1796 | 1796 | 0,446 | 0,446 |
| 2.1. ремонт настила моста ул.Заречная д.Турская Горка (0,006 км) | 36 | 36 | 0,006 | 0,006 |
| в) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Прусско (0,440 км) | 1760 | 1600 | 0,440 | 0,400 |

**Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов (04 09 1100071520)**

**В рамках регионального проекта «Дорога к дому»**

Заказчиком обязательства по достижению значений целевых показателей обязательств результативности предоставления и использования субсидий из областного бюджета исполнены согласно Соглашению № 165 (в рамках регионального проекта «дорога к дому») исполнены:

фактическое освоение средств из предусмотренных Соглашением № 165 составило – 1017,0 тыс. рублей или освоено субсидий в размере 100 %. Экономия по результатам конкурсных процедур субсидии областного бюджета составила 0 тыс. рублей.

**Проекто-сметной документацией предусмотрен ремонт автомобильной дороги по д.Прусско Уторгошского сельского поселения протяжённостью 400 м шириной 4 м. Фактически общая протяжённость автомобильной дороги по д. Прусско, где проводились ремонтные работы протяжённостью 0,440 км соответствует** плановому значению целевого показателя результативности использования субсидии-протяжённость автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии (км) предусмотренному Соглашением № 165.

Общая площадь автомобильной дороги, где были проведены ремонтные работы согласно локальным сметным расчётом № 3 и б/д и принятые заказчиком согласно акту приёмки законченных работ в размере 1600,0 кв м **не соответствует Плановому значению целевого показателя результативности использования субсидии-площадь поверхности автомобильных дорог приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии (кв м) предусмотренному Соглашением № 165 – 1760,0 кв м), целевой показатель не достигнут на площади 160,0 кв м или исполнен на 91,0%.**

Администрацией Уторгошского сельского поселения работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Уторгошского сельского поселения Шимского района приняты с общей оценкой качества ремонтов «удовлетворительно» **без каких либо замечаний её состояния на дату завершения ремонтных работ, что означает** степень не соответствия выполненных работ нормативным требованиям постоянных параметров и характеристик автомобильной дороги (**технический уровень автомобильной дороги - удовлетворительный**)**.**

**Визуальный осмотр отремонтированных автомобильных дорог**

1. **При осмотре автомобильной дороги общего пользования местного значения по д.Прусско Уторгошского сельского поселения протяжённость автомобильной дороги составила 0,440 км, ширина дорожного полотна составила 4 м. Ремонтные работы были выполнены на площади 1760,0 кв м.**

**Показатели результативности не соответствуют условию Соглашения.**

 

1. **При осмотре автомобильной дороги общего пользования местного значения настил моста д.Турская Горка ул.Заречная Уторгошского сельского поселения протяжённость автомобильной дороги составила 0,006 км, ширина дорожного полотна составила 6 м. Ремонтные работы были выполнены на площади 36,0 кв м.**

**Показатели результативности соответствуют условию Соглашения.**

 

1. **При осмотре автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Центральная д. Городище Уторгошского сельского поселения протяжённость автомобильной дороги составила 1,178 км, ширина дорожного полотна составила 4 м. Ремонтные работы были выполнены на площади 4712,0 кв м.**

**Показатели результативности соответствуют условию Соглашения.**

 

**Вывод**

**Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов (04 09 1100071520)**

**В рамках регионального проекта «Дорога к дому»**

**Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии-площадь поверхности автомобильных дорог приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии (кв м) не исполнено на площади 160,0 кв м, в относительном выражении показатель результативности составил 97,5 %.**

**Фактически общая протяжённость автомобильных дорог Уторгошского сельского поселения где проводились ремонтные работы протяжённостью 1,138 км не соответствует** плановому значению целевого показателя результативности использования субсидии-протяжённость автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние, за счёт субсидии (км) предусмотренному Соглашением № 170 на 0,040 км, в относительном выражении показатель результативности составил **96,6%**.

1. Утверждена Постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 14.12.2018 № 92. [↑](#footnote-ref-1)