**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Доступная среда» на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда» на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | | | |
| 1.1. | Оборудование входа в здание муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ (пандусные съезды, перила, поручни) для инвалидов и маломобильных групп населения  - **здание Подгощского сельского дома культуры МБУК «Шимская ЦКДС»** | 2016 | Мероприятие реализовано (здание оборудовано пандусом в декабре 2016 года) – объем затраченных средств – 50 тыс. рублей (соответствует программе) |  |
| 1.2. | Организация выставки творческих работ детей-инвалидов, воспитанников областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей им.Ушинского» | 2016 | Мероприятие реализовано (в рамках Международного дня инвалидов) приняли участие в качестве исполнителей 10 человек |  |
| 1.3. | Проведение спортивного мероприятия с участием детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, проживающих в семьях | 2016 | Мероприятие реализовано (в рамках Международного дня инвалидов) приняло участие 40 инвалидов, из них 7 детей из семей (показатель по общему количеству участников мероприятий из числа инвалидов во всех мероприятиях выполнен) |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

«Доступная среда» на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план  на год | факт за  отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля зданий, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры, оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов (пандусные съезды, перила, поручни) от общего числа зданий, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры, включенные в Перечень объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный Межведомственной комиссией по координации деятельности по проведению паспортизации и занесению информации на карту Новгородской области Доступная среда (%) | 9,4 | 12,5 | 12,5 |  |
| 2. | Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия,  от общего числа инвалидов (%) | 28 | 29 | 29 |  |
| 3. | Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия, от общего числа инвалидов (%) | 6 | 7 | 7 |  |

**Председатель комитета по**

**социальной защите населения**

**Администрации Шимского**

**муниципального района А. Д. Грищук**

Согласовано:

Председатель комитета финансов

Администрации Шимского

муниципального района М. Б. Иванова

Исп. Вылегжанина Оксана Николаевна

54-605