**Отчет о ходе реализации муниципальной программы <\*>**

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы**

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные источники финансирования | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 513,1 | 474,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,5 | 513,1 | 474, 7 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы** (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы | | | |
| 1.1. | Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требова-ниями нормативно-технических документов | 2015-2017 | В ходе реализации программы отремонтировано одно жилое помещение, вместо двух запланированных, по адресу: д. Новое Веретье, д. 49, кв.2, общей площадью 42,5 кв.м., произведен ремонт потолочного перекрытия, оконных блоков | Конкурсная документация на ремонт жилого помещения по адресу: жд.ст Уторгош, ул. Синчука, д. 34, подготовлена в срок, не размещена по причине отсутствия финансирования. |
| 1.2. | Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 2015-2017 | В СНКО «Региональный фонд» были перечислены обязательные ежемесячные взносы на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах за 2016 год | За 2016 год профинансировано 400 700 рублей, перечислено 362 300 рублей.  38 400 рублей не перечислено по причине закрытия лицевого счета Региональным фондом и возвращено на лицевой счет Администрации муниципального района |

--------------------------------<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Значение целевого индикатора | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план  на год | факт за  отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  2. | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья (%)  Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (%) | 0,80  56,6 | 0,60  73,9 | 0,33  100 | Общая площадь муниципального жилищного фонда, запланированная к ремонту- 77,5 кв. м, отремонтировано 42,5 кв.м.  Жилое помещение площадью 35,0 кв.м. не отремонтировано по причине отсутствия финансирования.    В 2016 году, исходя из размера взноса (скатная и плоская крыша) площади муниципальных помещений, произведенной корректировке площади помещений, объем бюджетных ассигнований на исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт составил 400 700 тыс. рублей, значение целевого индикатора составляет 100% |

**Пояснительная записка к муниципальной целевой программе:**

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы**

Согласно статье 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете.

Муниципальная программа за 2016 год подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете района на 2016 год в случае внесения в нее изменений, касающихся объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

На основании Решения Думы Шимского муниципального района от 23.12.2016 года № 114 «О внесении изменений в решение Думы муниципального района от 24.12.2015 № 30», внесены изменения в бюджет муниципального района на 2016 год.

Профинансировано на реализацию Программы 513,1 тыс. рублей, освоено 474,7 тыс. рублей, из них:

- ремонт муниципальных помещений - 112,4 тыс. рублей;

- обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт - 362,3 тыс. рублей;

В связи с закрытием лицевого счета СНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области», неосвоенная сумма 38,4 тысячи рублей возвращена на счет Администрации муниципального района и будет перечислена в Региональный фонд в 2017 году.