**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2015 года

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные источники финансирования | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10480,2 | 7001,8 | 5511 | 3860,5 | 2264,3 | 1580,2 | 6619,7 | 4737,5 | 3930,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | | | |
| 1.1. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2015-2017 | Строительство завершено в Уторгошском сельском поселении, дом введен в эксплуатацию 29.04.2015 года.  Начато строительство жилого дома в Медведском сельском поселении |  |
| 1.2. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2015-2017 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда по Уторгошскому сельскому поселению завершено . Переселено- 30 граждан. |  |

--------------------------------

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

**Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Значение целевого индикатора | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план  на год | факт за  отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество расселенной площади (кв.м.) | 0 | 756,0 | 602,3 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |