**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

(наименование муниципальной программы)

 за 1 полугодие 2015 года

 (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники финансирования |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10480,2 | 7001,8 | 5511 | 3860,5 | 2264,3 | 1580,2 | 6619,7 | 4737,5 | 3930,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
| 1.1.  | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах  | 2015-2017 | Строительство завершено в Уторгошском сельском поселении, дом введен в эксплуатацию 29.04.2015 года.Начато строительство жилого дома в Медведском сельском поселении |   |
| 1.2.  | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2015-2017 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда по Уторгошскому сельскому поселению завершено . Переселено- 30 граждан. |  |

 --------------------------------

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

 **Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Значение целевого индикатора  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Количество расселенной площади (кв.м.) | 0 | 756,0 | 602,3 |  |
| ... |  ...  |  |  |  |  |