**Отчет о ходе реализации программы <\*>**

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы»**

(областной программы)

 за 2015 год

 (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники финансирования |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3424,719 | 3091,638 | 3091,638 | 2417.1 | 2417.1 | 2417.1 | 1149.9 | 1149.9 | 867.1 | 213,389 | 213,389 | 163,081 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Согласовано:

Председатель комитета финансов Администрации М.Б.Иванова

Шимского муниципального района

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий программы

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы»**

(областной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |
| 1.1.  | Повышение уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в сельской местности | 2015 год | Строительство завершено в декабре 2015 года | Не выполнено благоустройство территории ( необходимо восстановление асфальтового покрытия). Благоустройство территории перенесено на апрель-май 2016 года.   |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

программы

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы»**

(областной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения(прирост мощностей инженерной инфраструктуры в сельской местности) | Значение целевого индикатора  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Наличие мощностей на начало 2015 года | 72,27 | 1,62 | 1,62 | Не имеется |
| ... |  ...  |  |  |  |  |

Пояснительная записка к областной целевой программе

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы»**

 Для повышения уровня социального обустройства и комплексного развития территорий, предоставляемых для жилищного строительства, в 2015 году запланировано и проведено строительство сетей водопровода в п. Шимск протяженностью 1,62 км.

 28.08.2015 проведен аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей водопровода в п. Шимск победителем аукциона признано ООО «ГазСервис» срок выполнения контракта 25.12.2015 г. Контрактные обязательства выполнены. Строительство водопровода завершено в декабре 2015 года.