**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного**

**обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района»**

**за 2018 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | | **Средства**  **федерального**  **бюджета** | | | **Средства областного**  **бюджета** | | | **Средства бюджета**  **муниципального района** | | | **Средства**  **бюджета поселения** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профинанси-ровано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профинанси-ровано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профинанси-ровано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профинанси-ровано** | **освоено** | **план**  **на**  **год** | **профинанси-ровано** | **освоено** | **профинанси-ровано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Всего по  муниципальной  программе  (план на 2018 год – 18 971,2),  в том числе: <\*\*> | 18 076,4 | 18 076,4 | 9 265,24 | 9 018,0 | 9 018,0 | 6 663,76 | 6 517,2 | 6 517,2 | 3 042,2 | 2 541,2 | 2 541,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма 1  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | 18 076,4 | 18 076,4 | 9 265,24 | 9 018,0 | 9 018,0 | 6 663,76 | 6 517,2 | 6 517,2 | 3 042,2 | 2 541,2 | 2 541,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| подпрограмма 3  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета финансов

Администрации Шимского муниципального района М.Б. Иванова

**Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Результаты**  **реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | <\*> **Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района»** | | | |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | | |
| 1.1. | Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостью объемов работ и сметным расчетом:  уборка снега, ликвидация скользкости, подсыпка песчано-гравийной смесью, грейдирование | 2018 | Выполнено |  |
| 1.2. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе изготовление проектно-сметной документации | 2018 | Выполнено |  |
| 1.3. | Строительство подъездной автодороги от автомобильной дороги по д. Мшага Ямская км 1+865 Шимского муниципального района Новгородской области к объекту сельскохозяйственного назначения «Картофелехранилище мощностью 16400 тонн вблизи д. Мшага Ямская Шимского муниципального района Новгородской области» | 2018 | Выполнено |  |
| 2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | |
| 2.1. | Изготовление кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2014-2020 | Работы  проведены  в 2014 году |  |
| 2.2. | Оформление в собственность муниципального района автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014-2020 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| **2** | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»** | | | | |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга состояния проблем безопасности дорожного движения, шт. | 2018 | | Проведено 4 заседания комиссии по БДД |  |
| 1.2. | Проведение лекций, бесед в общеобразовательных учреждениях по пропаганде законопослушного поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | 2014-2020 | | Проведено 238 мероприятий |  |
| 1.3. | Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, и т.д. | 2014-2020 | | Размещено 6 материалов в СМИ |  |
| **3** | **Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района»** | | | | |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | | | | |
| 1.1. | Субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | | 2018 | Работы не проводились | Полномочия переданы на региональный уровень |
| 1.2. | Мониторинг качества предоставления услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | | 2018 | Жалоб не поступало |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

**Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя,**  **единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **план  на год** | **факт за  отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | | | |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 5,062 | 2,32812 | 2,32812 |  |
| 1.1.2. | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0,4256 | 0,426 |  |
| 1.1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района (%) | 55 | 55 | 55 |  |
| 1.1.4. | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | | |
| 1.2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | |
| 2.1.1. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом, на % | 30,8 | 5,0 | 10,0 |  |
|  | Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории Шимского муниципального района | | | | |
| 3.1.1. | Удовлетворенность потребности населения в регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам, % | 100 | 100 | 100 |  |

**Начальник отдела градостроительства,**

**дорожной деятельности и транспорта А.Н. Мендагулов**

Исполнитель: Васильева Н.К.

8(81656)54-200