**Отчет о ходе реализации муниципальной программы <\*>**

**«Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах»**

(наименование муниципальной программы)

за 2016 года

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные источники финансирования | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4969,1 | 4969,1 | 4969,1 | 2280,2 | 2280,2 | 2280,2 | 2688,9 | 2688,9 | 2688,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | | | |
| 1.1. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2015-2017 | Завершено строительство дома в Медведском сельском поселении, дом введен в эксплуатацию 15.02.2016 года. | Дом не введен в эксплуатацию в установленный срок (до 30.11.2015) по причине невыполнения условий муниципального контракта ООО «НовТехноСтрой». |
| 1.2. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2015-2017 | Переселено 6 граждан из аварийного жилого фонда, заключены договора социального найма | - |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

**«Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Значение целевого индикатора | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план  на год | факт за  отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  2.  3. | Количество расселенной площади (кв.м.)  Количество расселенных помещений (единиц)  Количество переселенных  жителей (человек) | 602,3  18  30 | 153,7  3  6 | 153,7  3  6 | -  -  - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка к муниципальной целевой программе

**«Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах»**

По состоянию на 01.01.2017 года полностью освоены денежные средства, перечисленные на строительство дома по адресу: Новгородская область, Шимский район, с.Медведь, ул.С.Куликова д.15а, в целях переселения жителей из аварийного жилищного фонда Медведского сельского поселения, в размере 4969,121 тыс.руб. (средства федерального бюджета составляют 2280,230 тыс.руб., средства областного бюджета 2688,891 тыс.руб.) Количество расселенной жилой площади 153,7 кв. м. - три жилых помещения. Расселено 6 человек, заключены договора социального найма на три жилых помещения.