**ПЛАН**

**работы межведомственной комиссии по подготовке**

**и проведению отопительного сезона 2016/2017года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование предприятия** | **Срок проведения совещания** | **Исполнитель** |
| 1 | Представление планов-графиков работ по подготовке  объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда на территории муниципального района к эксплуатации в зимних условиях  УК и ТСЖ представить планы – графики: | **до 08.06.2016**  **до 25.05.2016** | 1. Шимский район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»  2. ООО «Новгородская управляющая компания»  3. ООО «Новкоммунсервис»  4. ООО «Техстар»  5. ООО «МП Шимский Водоканал»  6.ГУСО «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения»  7. Комитет культуры и архивный отдел Администрации Шимского муниципального района  8. Комитет образования Администрации Шимского муниципального района  9. ГОБУЗ Шимская ЦРБ  10. Шимский РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»  11. Шимский участок Солецкого района электрических сетей Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэлектро»  12. Председатели ТСЖ и старшие многоквартирных домов  13. ОБУСО «Детдом-интернат для умственно-отсталых детей им. Ушинского» |
| 2. | Совещание по подготовке  объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда на территории муниципального района к проведению отопительного сезона 2016/2017 года | **16.06.2015** | 1. Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района  2. Шимское городское поселение  3. Уторгошское сельское поселение  4. Медведское сельское поселение  5. Подгощское сельское поселение  6. Шимский район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»  7. ООО «Новгородская управляющая компания»  8. ООО «Новкоммунсервис»  9. ООО «Техстар»  10. ООО «МП Шимский Водоканал»  11.ГУСО «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения»  12. Комитет культуры и архивный отдел Администрации Шимского муниципального района  13. Комитет образования Администрации Шимского муниципального района  14. ГОБУЗ Шимская ЦРБ  15. Шимский РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»  16. Шимский участок Солецкого района электрических сетей Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэлектро»  17. Председатели ТСЖ многоквартирных жилых домов  18. ОБУСО «Детдом-интернат для умственно-отсталых детей им. Ушинского» |
| 3. | Совещание о ходе подготовки объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда на территории муниципального района к проведению отопительного сезона 2016/2017 года | **14.07.2016**  **24.08.2016** | 1. Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района  2. Шимское городское поселение  3. Уторгошское сельское поселение  4. Медведское сельское поселение  5. Подгощское сельское поселение  6. Шимский район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»  7. ООО «Новгородская управляющая компания»  8. ООО «Новкоммунсервис»  9. ООО «Техстар»  10. ООО «МП Шимский Водоканал»  11.ГУСО «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения»  12. Комитет культуры и архивный отдел Администрации Шимского муниципального района  13. Комитет образования Администрации Шимского муниципального района  14. ГОБУЗ Шимская ЦРБ  15. Шимский РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»  16. Шимский участок Солецкого района электрических сетей Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэлектро»  17. Председатели ТСЖ многоквартирных жилых домов  18. ОБУСО «Детдом-интернат для умственно-отсталых детей им. Ушинского» |
| 4. | Проведение пробных топок на котельных, обеспечивающих теплом жилые дома и объекты социальной сферы | **15.09.-25.09.2016**  **( по графику)** | 1. Шимский район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»  2. ООО «Новкоммунсервис»  3. ООО «Новгородская управляющая компания»  4. ООО «МП Шимский водоканал»  5. ООО «Техстар»  6. Комитет культуры и архивный отдел Администрации Шимского муниципального района  7. Комитет образования Администрации Шимского муниципального района  8.ГУСО «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения»  9. ГОБУЗ Шимская ЦРБ  10. ОБУСО «Детдом-интернат для умственно-отсталых детей им. Ушинского |
| 5. | Представление письменной информации о готовности объектов к отопительному сезону  2016/2017 года | **25.09.2016** | 1. Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района  2. Шимское городское поселение  3. ООО «ТК Новгородская»  4. ООО «Новкоммунсервис»  5. ООО «Новгородская управляющая компания»  6. ООО «Техстар»  7. ООО «МП Шимский Водоканал»  8. ГУСО «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения»  9. Комитет культуры и архивный отдел Администрации Шимского муниципального района  10. Комитет образования Администрации Шимского муниципального района  11. ГОБУЗ Шимская ЦРБ  12. Шимский РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»  13. Шимский участок Солецкого района электрических сетей Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэлектро»  14. Председатели ТСЖ и старшие многоквартирных домов  15. ОБУСО «Детдом-интернат для умственно-отсталых детей им. Ушинского» |
| 6. | Представление письменной информации о проведении отопительного сезона 2016/2017года | **01.06.2017** | 1. Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района  2. Шимское городское поселение  3. ООО «ТК Новгородская»  4. ООО «Новкоммунсервис»  5. ООО «Новгородская управляющая компания»  6. ООО «Техстар»  7. ООО «МП Шимский Водоканал»  8. ГУСО «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения»  9. Комитет культуры и архивный отдел Администрации Шимского муниципального района  10. Комитет образования Администрации Шимского муниципального района  11. ГОБУЗ Шимская ЦРБ  12. Шимский РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»  13. Шимский участок Солецкого района электрических сетей Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэлектро»  14. Председатели ТСЖ и старшие многоквартирных домов  15. ОБУСО «Детдом-интернат для умственно-отсталых детей им. Ушинского» |
| 7. | Представление в установленные сроки сводного отчета по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шимского муниципального района | **Ежемесячно до 25 числа** | 1. Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района  2. Шимское городское поселение  3. Шимский район теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»  4. ООО «Новкоммунсервис»  5. ООО «Новгородская управляющая компания»  6. ООО «МП Шимский водоканал»  7. ООО «Техстар»  8. Шимский РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»  9. Шимский участок Солецкого района электрических сетей Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэлектро» |
| 8. | Представление в установленные сроки сводного отчета по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области | **Ежемесячно**  **до 01 числа** | Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |