Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2024 № 1123

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского муниципального района от 02.03.2017 № 184, в соответствии с утвержденными  лимитами, Администрация Шимского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 14.02.2023 № 205, изложив в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф.)

Первый заместитель

Главы администрации                                                          С.А. Миронович

Муниципальная программа

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»

Паспорт

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе» (далее – Программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района (далее - комитет).

3. Соисполнители муниципальной программы: нет

4.Подпрограммы муниципальной программы:

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района»

«Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения населенных пунктов Шимского муниципального района»

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  | № п/п |  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |
|  | 1 |  | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Площадь отремонтированного муниципального жилья, кв.м. | 42,5 | 290,8 |  | 39,0 |  |  |  | 35,0 |  | 50,0 |
|  | 1.1.2 |  | Количество составляемых сметных расчетов, ед. | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 1.1.3 |  | Исполнение обязанности по финансовому обеспечению (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда, % | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 1.2 |  | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  | Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |
|  | 2 |  | Цель 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Шимского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 |  | Количество проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) системы водоснабжения с.Медведь, шт. | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.3 |  | Количество отремонтированных колодцев общего пользования, шт. |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 2.1.4 |  | Количество составленных сметных расчётов на ремонт и очистку колодцев общего пользования, шт. |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 2.1.5 |  | Количество общественных колодцев, где проведены мероприятия по определению качества воды, шт. |  | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 2.2 |  | Задача 2. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Количество объектов электроснабжения, внесенных в Реестр учета бесхозяйного имущества, ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.2 |  | Количество объектов электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности, ед. |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |
| 3.1 |  | Задача 3. Снижение просроченной кредиторской задолженности и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Количество муниципальных унитарных предприятий в которых снижена просроченная кредиторская задолженность и восстановлена платежеспособность, шт. |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2026 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджет- ные средства | всего |
| 2022 | - | - | 3 823,3 | - | - | 3 823,3 |
| 2023 | - | - | 7466,2 | - | - | 7466,2 |
| 2024 | - | 1 028,3 | 1 348,6 |  |  | 2 376,9 |
| 2025 |  |  | 1 144,9 |  |  | 1 144,9 |
| 2026 | - | - | 1 144,9 |  |  | 1 144,9 |
| Всего | - | 1 028,3 | 15 956,20 | - | - | 15 956,20 |

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Увеличение доли отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей площади муниципального жилищного фонда,  улучшение эксплуатационных  характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня, повышение удовлетворенности населения муниципального района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают нормам по санитарно-химическим показателям с 84,6 % в 2019 году до 50,0 % к 2025 году;

Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают нормам по микробиологическим показателям с 7,6 % в 2020 году до 6,0% к 2025 году.

I. Характеристика

текущего состояния муниципального жилищного фонда, приоритеты и цели Администрации Шимского муниципального района в сфере капитального ремонта муниципального жилищного фонда

Муниципальный жилищный фонд муниципального района на 01.01.2023составляет 5537,6 кв.м. Основная его часть не имеет коммунальных удобств. Доля благоустроенного жилищного фонда составляет 27,5%, частично благоустроенного-11,5%, неблагоустроенного-61%.

Жилищный фонд в районе находится в неудовлетворительном состоянии, обусловлено это естественным старением домов, высокой затратностью капитальных ремонтов, низкой платежеспособностью населения.

Программа реализуется на основании обращений граждан, актов обследования жилищной комиссией необходимости проведения капитального ремонта и позволяет повысить комфортность условий проживания населения, приведение состояния муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение состояния муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

2.Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на основании «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы».

- II. Характеристика текущего состояния водоснабжения и водоотведения приоритеты и цели Администрации Шимского муниципального района в данной сфере

- Обеспечение жителей качественной питьевой водой является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения, от которых зависит здоровье человека и условия его жизни. На территории муниципального района на 01.01.2024 проживает 9113 человек. Численность населения, обеспеченного централизованным водоснабжением - 3806 человек, нецентрализованным- 7371 человек.  Доля населения, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения составляет 34 %.

- Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды является загрязнение водоисточников, отсутствие зон санитарной охраны, износ оборудования и сетей, использование устаревших технологий очистки.

- По информации управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям в разводящей сети за 2023 год по муниципальному району составила 43,1% (в 2022году-68,42 %).

- Износ объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района по объектам водоснабжения, водоотведения составляет более 80 %. Отслужили нормативный срок и нуждаются в замене 58,04 м водопроводных сетей, канализационных сетей - 9,44 м.

- На неудовлетворительное качество питьевой воды значительное влияние оказывают антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, неэффективные барьерные функции систем водоподговки в условиях ухудшения качества воды и снижение класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.

Централизованное водоснабжение населения Шимского муниципального района осуществляется из водопроводных сооружений, обслуживаемых МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ». В качестве водоисточников используются 15 подземных источников (скважин). Уровень загрязнения воды в источниках централизованного водоснабжения остается высоким.

Высокий уровень загрязнения воды открытых водоемов происходит:

- из-за их загрязнения неочищенными или недостаточно очищенными сточными, в том числе ливневыми, водами в условиях несовершенства или отсутствия очистных сооружений;

- от несоблюдения режима зон санитарной охраны (ЗСО).

В 2023 году удельный вес источников централизованного питьевого водоснабжения, не имеющих зон санитарной охраны (ЗСО), составил 
10,9 %. Для данных источников не обеспечены меры по защите и сохранению постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Образующаяся в результате использования населением и отраслями промышленности отработанная вода отводится в природные водные объекты, накопители, на рельеф местности.

Для очистки сточных вод в Шимском муниципальном районе функционируют 2 очистных сооружения: р.п.Шимск и с. Медведь, биологические очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку и не соответствуют объему сточных вод. Для решения накопившихся в сфере водопроводно-канализационного хозяйства района проблем требуются значительные финансовые ресурсы.

По результатам лабораторных испытаний за предыдущие годы вызывает опасение качество воды в с. Медведь. Количественный химический анализ показывает превышение показателей: жесткости воды почти в три раза, содержания солей более чем в три раза, а так же железа.

Нецентрализованное водоснабжение представлено колодцами, на территории района в перечни общественных колодцев внесено по сельским поселениям 94 объекта. Численность населения, обеспеченного нецентрализованным водоснабжением составляет - 7371 человек или 65 % от общей численности населения муниципального района. Доля проб, не соответствующих нормативным значениям по  санитарно-гигиеническим показателям оставляет около 70%.

III. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы с предложениями о мерах по их минимизации

Реализация муниципальной целевой программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

IV. Механизм управления реализацией

муниципальной программы

Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

-осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития муниципального района и контроль за реализацией государственной программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации Шимского муниципального района.

Исполнитель Программы до 20 июля текущего года и до 01  марта  года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме, согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района № 184 от 02.03.2017 года, обеспечивает их согласование с  комитетом финансов Администрации Шимского муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального района и управляющим Делами Администрации муниципального района и направляет в  отдел экономики Администрации  Шимского муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка.

В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Отчеты представляются в отдел экономики Администрации Шимского муниципального района.

Подпрограмма

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района»

муниципальной программы Шимского муниципального района «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы: Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации  Шимского  муниципального района (далее - комитет)

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированного муниципального жилья, кв.м. | 42,5 | 290,8 | 39,0 | 35,0 | 50,0 |
| 1.2 | Количество составляемых сметных расчетов, ед. | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Исполнение обязанности по финансовому обеспечению (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы   в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | - | - | 751,3 | - | - | 751,3 |
| 2023 | - | - | 1 941,2 | - | - | 1 941,2 |
| 2024 |  | 1 028,3 | 1 208,6 |  |  | 2 236,9 |
| 2025 |  |  | 1 004,9 |  |  | 1 004,9 |
| 2026 |  |  | 1 004,9 |  |  | 1 004,9 |
| Всего | - | 1 028,3 | 5910,9 | - | - | 6 939,2 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Улучшение эксплуатационных характеристик муниципального  жилищного фонда,   улучшение жилищных условий граждан, создание безопасных и комфортных условий проживания.

Мероприятия    подпрограммы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обследования санитарного и технического состояния жилищного фонда | комитет |  |  | 2022-2026 | 1.1 | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обследование объектов жилищного фонда для проведения капитального ремонта в 2022-2025 годах | комитет |  |  | 2022-2026 | 1.1 | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда: | комитет |  |  | 2022-2026 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 56,9 | 939,43 | 234,3 | 302,9 | 102,9 |
| 1.3.1 | ж/д ст.Уторгош,ул.Синчука, д.2,кв.1 Общая площадь-75 кв.м. | комитет |  |  | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 238,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | с.Подгощи, ул.Школьная, д.41, кв.2 Общая площадь-37,5 кв.м. | комитет |  |  | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 123,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | с.Медведь, ул.Саши Куликова, д.108, кв.4 Общая площадь- 35,3 кв.м. | комитет |  |  | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 253,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | с.Подгощи, ул.Школьная, д.41, кв.1 Общая площадь 72,3кв.м. | комитет |  |  | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 230,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | ж/д ст. Уторгош,ул.Синчука, д.2, кв.2 Общая площадь 70,7кв.м. | комитет |  |  | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 92,93 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | с.Медведь, ул.Саши Куликова, д.114,кв.39 Общая площадь 39 кв.м. | комитет |  |  | 2024 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 234,3 | 0 | 0 |
| 1.3.7 | с.Медведь, ул.Саши Куликова, д.106, кв.4 Обща площадь 35 кв.м. | комитет |  |  | 2025 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 302,9 | 0 |
| 1.3.8 | ж/д ст. Уторгош, ул.Синчука, д.34, 50 кв.м. | комитет |  |  | 2026 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | 102,9 |
| 1.4 | Изготовление сметных расчетов на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | комитет |  |  | 2022-2026 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение общих собраний собственников МКД по утверждению смет капитальных ремонтов в 2020-2024 годах | комитет |  |  | 2022-2026 | 2.1. | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | комитет |  |  | 2022-2026 | 2.1 | Бюджет муниципального района | 694,4 | 837,70 | 850,0 | 700,0 | 900,0 |
| 2. 3 | Финансовое обеспечение (возмещение ) затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда сельских поселений | комитет |  |  | 2024 | 1.3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 1 028,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 114,3 | 0 | 0 |

Подпрограмма

«Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения населенных пунктов Шимского муниципального района»

муниципальной программы Шимского муниципального района

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района (далее - комитет)

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) системы водоснабжения, шт. |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Количество составленных сметных расчётов на ремонт и очистку колодцев общего пользования, шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 1.3 | Количество отремонтированных колодцев общего пользования, шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 1.4 | Количество общественных колодцев, где проведены мероприятия по определению качества воды, шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 | 10 |
| 2 | Задача 2. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество объектов электроснабжения, внесенных в Реестр учета бесхозяйного имущества, ед. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.2 | Количество объектов электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |
| 3 | Задача 3. Снижение просроченной кредиторской задолженности и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий в которых снижена просроченная кредиторская задолженность и восстановлена платежеспособность, шт. | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | - | - | 3 072,0 | - | - | 3 072,0 |
| 2023 | - | - | 5 525,0 | - | - | 5 525,0 |
| 2024 | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 |
| 2025 | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 |
| 2026 | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 |
| Всего | - | - | 9 017,0 | - | - | 9 017,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 84,6,0 % в 2019 году до 60,0 % к 2025 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,6 % в 2019 году до 6,0% к 2025 году.

Мероприятия муниципальной подпрограммы

«Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения населенных пунктов Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) системы водоснабжения с. Медведь |  | комитет |  |  | 2022 |  | 1.1 |  | Бюджет муниципального района |  | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Составление сметных расчетов для проведения ремонта и очистки общественных колодцев |  | комитет |  |  | 2024-2026 |  | 1.2 |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.3 | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) д.Взъезды,между д.10 и 12 с.Медведь, ул.П.Виноградова. у. д.22 д.Казовицы, у д.10 |  | комитет |  |  | 2024-2026 |  | 1.3 |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4 | Проведение мероприятий по определению качества воды на объектах нецентрализованного водоснабжения (колодцах): д.Взъезды,между д.10 и 12 с.Медведь, ул.П.Виноградова. у. д.22 д.Казовицы, у д.10 |  | комитет |  |  | 2024-2026 |  | 1.4 |  | Бюджет муниципального района |  | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Задача 2. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт объектов электроснабжения - наружные электрические сети ВЛ-0,4 кВс. Медведь, сооружение 3; 379 м; - кабельные электрические линии 0,4 кВ от КТП д. Шарок, сооружение 5; 405 м; - сооружение (электрические сети), с.Медведь, ул.С.куликова, сооружение № 1, 904 м.; - КТП, сооружение 4, д. Шарок, площадь 2,3 кв.м; - КТП-10\04 жд.ст. Уторгош, ул. Пионерская, сооружение 125а, площадь 8,3 кв. м; - КЛ-10кВ (кабельные электрические линии от КТП-10\0,4 жд.ст. Уторгош, ул. Пионерская, сооружение 125 б, протяженность 604 м.; - отходящие от КТП 10\0,4 электрические сети 0,4 кВ; жд.ст. Уторгош, ул. Пионерская, сооружение 125в, протяженность 127 м; | комитет |  |  | 2022, 2024-2026 |  | 2.1-2.2 |  | Бюджет муниципального района |  | 140,0 |  | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Задача 3. Снижение просроченной кредиторской задолженности и восстановление платежеспособности муниципального предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, на погашение просроченной кредиторской задолженности | Комитет |  |  | 2022-2023 |  | 3.1 |  | Бюджет муниципального района |  | 1 632,0 |  | 5 525,0 | 0 | 0 | 0 |