Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2016 № 36

р.п. Шимск

| О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 23.10.2014 № 637-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями  Новгородской области вопросов местного значения» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района № 719 от 11.09.2015 (далее Программа);

1.1. Изложить раздела 3 паспорта программы в следующей редакции:

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |
| 1.1. | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья (%) | 0,8 | 0,3 | 1,3 |
| 2 | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (%) | 56,6 | 89,1 | 43,7 |

Целевые показатели определены на основе данных ведомственной отчётности, имеющейся в Администрации района.

Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья  рассчитывалась следующим образом:

общая площадь муниципального жилищного фонда запланированная к ремонту на год (в 2015 году-94,2 кв.м, 2016-35,0 кв.м, 2017- 153,3 кв.м.) * 100 / на общую площадь муниципального жилищного фонда требующего ремонта 11936,96  кв.м.

1.2 Изложить раздел 5 паспорта Программы в следующей редакции:

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2015 | - | - | 633,6 | - | - | 633,6 |
| 2016 | - | - | 514,0 | - | - | 514,0 |
| 2017 | - | - | 1048,4 | - | - | 1048,4 |
| ВСЕГО | - | - | 2196,0 | - | - | 2196,0 |

1.3 Изложить первый абзац раздела I «Характеристика текущего состояния муниципального жилищного фонда, приоритеты и цели Администрации Шимского муниципального района в сфере капитального ремонта муниципального жилищного фонда» Программы в редакции:

«Муниципальный жилищный фонд на 25.12.2015 года составляет 11936,96 кв. метров. Основная его часть не имеет коммунальных удобств. Доля благоустроенного жилищного фонда составляет 24,2 %, частично благоустроенного 11,9 %, неблагоустроенного 59,9 %, доля аварийного жилищного фонда составляет 4,0 %».

1.4. Изложить раздел IV «Мероприятия программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2018 годы» программы в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте АдминистрацииШимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района                                                Н.А. Тиханович

Приложение к постановлению Администрации муниципального района от 28.01.2016 № 36

IV. Мероприятия программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Шимского муниципального района на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обследования санитарного и технического состояния жилищного фонда | Комитет |  |  |  | 2015- 2017 годы |  | 1.1 | Не требует финансирования | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Выбор объектов жилищного фонда для проведения капитального ремонта в 2015-2017 годах | Комитет |  |  |  | 2015- 2017 годы |  | 1.1 | Не требует финансирования | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Изготовление и проверка сметной документации | Комитет |  |  |  | 2015- 2017 годы |  | 1.1 | Бюджет муниципального района | 20,00 |  |  | 21,08 |  | 20,00 |  |  |
| 1.4 | Осуществление контроля за качеством выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда | Комитет |  |  |  | 2015- 2017 годы |  | 1.1 | Не требует финансирования | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5. | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда, в том числе: | Комитет |  |  |  | 2015- 2017 годы |  | 1.1. | Бюджет муниципального района | 254,85 |  |  | 34,96 |  | 570,44 |  |  |
| 1.5.1. | ж/д ст.Уторгош, ул.Синчука д.2 кв.3 Общая площадь _38,6 кв.м. | Комитет |  |  |  | 2016-2017 |  | 1.1. | Бюджет муниципального района | 0 |  |  | 0 |  | 268,01 |  |  |
| 1.5.2. | д.Новое Веретье, д.49 кв.2 Общая площадь 42,5 кв.м. | Комитет |  |  |  | 2017 |  | 1.1. | Бюджет муниципального района | 0 |  |  | 0 |  | 112,42 |  |  |
| 1.5.3 | д.Водосы, ул.Солецкая д.7 кв.7 Общая площадь 47,0 кв.м. | Комитет |  |  |  | 2015 |  | 1.1. | Бюджет муниципального района | 199,784 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.4 | ж/д ст.Уторгош.ул.Синчука д.34 Общая площадь 35,0 кв.м. | Комитет |  |  |  | 2016 |  | 1.1 | Бюджет муниципального района | 0 |  |  | 34,96 |  | 0 |  |  |
| 1.5.5 | с.Медведь. ул.Саши Куликова д.7 кв.7 Общая площадь 47,2 кв.м. | Комитет |  |  |  | 2015 |  | 1.1 | Бюджет муниципального района | 55,066 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.6 | ж/д ст.Уторгош, ул.Пионерская д.125 кв.4 Общая площадь 40,5 кв.м. | Комитет |  |  |  | 2017 |  | 1.1. | Бюджет муниципального района | 0 |  |  | 0 |  | 87,92 |  |  |
| 1.5.7. | д.Городище, ул.Шоссейная д.9 кв.6 Общая площадь 31,7 кв.м. | Комитет |  |  |  | 2017 |  | 1.1. | Бюджет муниципального района | 0 |  |  | 0 |  | 102,09 |  |  |
| 1.6 | Осуществление контроля за качеством выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда | Комитет |  |  |  | 2015- 2017 годы |  | 1.1 | Не требует финансирования | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение общих собраний собственников МКД по планированию капитальных ремонтов в 2015-2017 годах. |  |  | Комитет |  |  | 2015-2017 годы | 2.1. | Не требует финансирования | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.2. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД |  |  | Комитет |  |  | 2015-2017 годы | 2.1. | Бюджет муниципального района | 358,75 |  | 457,96 |  |  | 457,96 |  |  |