Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2014 № 598

р.п. Шимск

| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») ввода в эксплуатацию полигона для ТБО |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») ввода в эксплуатацию полигона для твердых бытовых отходов.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава

муниципального района                   М.Ю. Некипелов

|  | Утвержден постановлением Администрации муниципального района от 22.07.2014 № 598 |
| --- | --- |

План мероприятий

ввода в эксплуатацию полигона для твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объявление аукциона на приобретение права аренды на объект «Полигон для ТБО в Шимском районе Новгородской области» | 28 июля 2014 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района | Определение эксплуатирующей организации |
| 2 | Рассмотрение заявок участников аукциона на приобретение права аренды на объект «Полигон для ТБО в Шимском районе Новгородской области» | 18 августа 2014 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района | Определение эксплуатирующей организации |
| 3 | Проведение процедуры аукциона на приобретение права аренды на объект «Полигон для ТБО в Шимском районе Новгородской области» | 19 августа 2014 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района | Определение эксплуатирующей организации |
| 4 | Заключение контракта (договора) с победителем аукциона на приобретение права аренды на объект «Полигон для ТБО в Шимском районе Новгородской области» и передача победителю по акту предмета аукциона | В течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района | Ввод в эксплуатацию полигона для ТБО |