

Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от** **04.03.2025 №** **262**

**р.п. Шимск**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2027 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского муниципального района от 23.12.2016 № 584, Перечнем муниципальных программ Шимского городского поселения, утверждённым распоряжением Администрации Шимского муниципального района от 13.09.2024 №275-рз, Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2027 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.11.2017 № 1479:

1.1. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» паспорта муниципальной программы в редакции:

**«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Бюджет городского поселения** | **Внебюджетные средства** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | 688,9 | - | 2229,5 | 61,3 | 2979,7 |
| 2019 | - | 850,0 | - | 380,8 | 30,0 | 1260,8 |
| 2020 | - | 609,6 | - | 533,6 | 0,0 | 1143,2 |
| 2021 | - | 544,4 | - | 525,9 | 30,0 | 1100,3 |
| 2022 | - | 548,1 | - | 550,0 | - | 1098,1 |
| 2023 | - | 712,5 | - | 667,6 | - | 1380,1 |
| 2024 | - | 1457,8 | - | 1226,1 | - | 2683,9 |
| 2025 | - | 2375,0 | - | 1618,8 | - | 3993,8 |
| 2026 | - | - | - | 737,5 | - | 737,5 |
| 2027 | - | - | - | 737,5 | - | 737,5 |
| **ВСЕГО** | **-** | **7786,3** | **-** | **9207,3** | **121,3** | **17114,9** |

* 1. Изложить Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2027 годы» в редакции:

**«Мероприятия муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| **1.** | **Задача 1. Благоустройство и содержание дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Выполнение работ по содержанию дворовых территорий МКД и проездов к ним | Комитет | 2018-2027  годы | 1.1.1. | Бюджет  городского  поселения | 220,0 | 120,0 | 299,6 | 300,0 | 400,0 | 486,5 | 851,6 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД с учетом создания доступной для инвалидов городской среды:  р.п. Шимск, ул. Механизаторов, д. 10  р.п. Шимск, ул. Механизаторов, д. 15 | Комитет | 2018  год | 1.1.2. | Бюджет  городского  поселения | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов городской среды:  **1 этап**  -р.п. Шимск, территория около ДК по ул. Ленина. | Комитет | 2018  год | 1.1.3. | Бюджет  городского  поселения | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Изготовление проектно-сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству и содержанию дворовых территорий МКД и муниципальных территорий общего пользования | Комитет | 2018-2022, 2024-2027  годы | 1.1.4. | Бюджет  городского поселения | 15,00 | 15,0 | 15,0 | 15,00 | 10,00 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.5. | Проведение экспертизы проектно-сметных расчетов | Комитет | 2018-2027  годы | 1.1.5. | Бюджет  городского поселения | 10,0 | 10,0 | 6,5 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.6. | Выполнение работ по ремонту и благоустройству Центральной площади ул. Ленина р.п. Шимск | Комитет | 2018 год | 1.1.6. | Бюджет  городского поселения | 1670,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Приобретение и установка малых архитектурных форм (вазоны) для благоустройства территории Шимского городского поселения | Комитет | 2018  год | 1.1.7. | Бюджет  городского поселения | 135,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков и ОКС на дворовые и общественные территории | Комитет | 2019  год | 1.1.8. | Бюджет  городского поселения | 0 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Задача 2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| 2.1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | Комитет | 2019,  2021  годы | 2.1.1.  2.1.4.  2.1.6. | Бюджет  городского поселения | 0,0 | 60,4 | 0,0 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 241,8 | 0,0 | 209,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Благоустройство общественных территорий:  **2019 - 2020 годы**  **2-ой и 3-й этапы**  -р.п. Шимск, территория около ДК по ул. Ленина.  **2021 – 2022, 2024 годы**  - р.п. Шимск, Центральная площадь, ул. Ленина  **2023 год**  - р.п. Шимск, площадка «Любви и верности»  **2025 год**  -р.п. Шимск, Зона для проведения молодежных мероприятий | Комитет | 2019-2027  годы | 2.1.2  2.1.5. | Бюджет  городского поселения | 0,0 | 152,1 | 212,5 | 130,8 | 137,0 | 178,1 | 364,5 | 593,8 | 212,5 | 212,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 608,2 | 609,6 | 335,1 | 548,1 | 712,5 | 1457,8 | 2375,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Заключение соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и Администрацией муниципального района | Комитет | 2018-2027 годы | 2.1.3. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства | Комитет | 2018-2027  годы | 2.1.6.  2.1.7. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский. рф).

**Глава Шимского**

**муниципального района С.А. Миронович**