Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2025 № 352

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 02.03.2017 года № 184, Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 года № 1306 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить пункт 4 паспорта Программы в следующей редакции:

«Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 4,49 | 0,3745 | 0,22 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 |  |
| 1.1.3 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Цель 2. Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предшествующим годом, на % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | » |

Источниками информации для определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являлись данные ведомственной отчетности, имеющейся в Администрации Шимского муниципального района за предыдущие годы по объемам производимых работ и затратам на их выполнение, а по пункту 2.1.1. - исходя из информации ОГИБДД МО МВД РФ «Шимский».

Анализ оценки достижения установленных целевых показателей может иметь вид описания того, как исполнитель программы выполнял поставленные задания, либо с точки зрения выполнения установленных целевых показателей может быть использована следующая формула: Kn= Фn/ Пn

Кn — оценка достижения n-го целевого показателя,

Фn — фактическое значение n-го целевого показателя качества,

Пn — плановое значение n-го целевого показателя качества (в подобном соотношении рост значения целевого показателя Kn свидетельствует об ухудшении ситуации).

1.2. Пункт 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5. Сроки реализации Программы: 2022 – 2027 годы»

1.3. Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные средства | Всего |  |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 3 197,8 | 0,0 | 6 210,8 |  |
| 2023 | 2 564,0 | 0,0 | 2 844,7 | 0,0 | 5 408,7 |  |
| 2024 | 3 319,0 | 0,0 | 3 813,7 | 0,0 | 7 132,7 |  |
| 2025 | 2 846,0 | 0,0 | 4 240,9 | 0,0 | 7 086,9 |  |
| 2026 | 1 897,0 | 0,0 | 4 114,0 | 0,0 | 6 011,0 |  |
| 2027 | 1 897,0 | 0,0 | 5 455,9 | 0,0 | 7 352,9 |  |
| Всего | 15 536,0 | 0,0 | 23 667,0 | 0,0 | 39 203,0 | » |

1.4. Пункт 7 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением к 2027 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 35 процентов.

2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 5 процентов.

1.5. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:

«IV. Мероприятия муниципальной программы:

| п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | отдел управление | 2022, 2023-2027 | 1.1.1- 1.1.2 | Областной бюджет | 3013,0 | 2564,0 | 3319,0 | 2846,0 | 1897,0 | 1897,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 3197,8 | 2844,7 | 3793,7 | 4240,9 | 4094,0 | 5435,9 |  |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | управление | 2026-2027 | 1.2.1 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3 | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | отдел управление | 2022 2023-2027 | 2.1.1 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | » |

1.6. Изложить приложения №1 и №2 подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» паспорта муниципальной программы в прилагаемой редакции.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района                                                                С.А. Миронович

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 18.03.2025 № 352

Подпрограмма

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

местного значения Шимского муниципального района»

1. Исполнитель подпрограммы:

Управление строительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации Шимского муниципального района (далее – Управление).

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 4,49 | 0,3745 | 0,220 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 |
| 1.3 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные средства | Всего |  |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 3 197,8 | 0,0 | 6 210,8 |  |
| 2023 | 2 564,0 | 0,0 | 2 844,7 | 0,0 | 5 408,7 |  |
| 2024 | 3 319,0 | 0,0 | 3 813,7 | 0,0 | 7 132,7 |  |
| 2025 | 2 846,0 | 0,0 | 4 240,9 | 0,0 | 7 086,9 |  |
| 2026 | 1 897,0 | 0,0 | 4 114,0 | 0,0 | 6 011,0 |  |
| 2027 | 1 897,0 | 0,0 | 5 455,9 | 0,0 | 7 352,9 |  |
| Всего | 15 536,0 | 0,0 | 23 667,0 | 0,0 | 39 203,0 |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением к 2027 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 35 процентов.

Мероприятия подпрограммы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работ по ремонту и круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов, (включая услуги строительного контроля), в том числе: | отдел управление | 2022 2023-2027 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 3013,0 | 2564,0 | 3319,0 | 2846,0 | 1897,0 | 1897,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 160,0 | 135,1 | 180,7 | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км; Участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород-Псков» - Дубовицы - Оспино (ПК2+476 до ПК4+451) (1,975) км. | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 2159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 114,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км; - участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород – Псков» -Дубовицы – Оспино (ПК2+476 до ПК4+451) (1,975) км. | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | - участок автомобильной дороги «Новгород – Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (0,8225) км. | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (0,8225) км. | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | - участок автомобильной дороги «Новгород – Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (ПК1+328,5 до ПК1+653,5) (0,325) км. | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 330,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | - участок автомобильной дороги ПК 0+250 км до ПК0+579,5 км «Новгород -Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,3295) км. | управление | 2023 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 2064,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги ПК 0+250 км до ПК0+579,5 км «Новгород - Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,3295) км. | управление | 2023 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | - участок автомобильной дороги от ПК0+579,5 км до ПК0+799,5 «Новгород - Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,22) км. | управление | 2024 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги от ПК0+579,5 км до ПК0+799,5 «Новгород - Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,22) км. | управление | 2024 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | - участок автомобильной дороги км 0+799,5 до км 0+919,5 «Новгород - Псков» -Голино - «Новгород - Псков» (0,12) км. | управление | 2025 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1348,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги км 0+799,5 до км 0+919,5 «Новгород - Псков» -Голино - «Новгород - Псков» (0,12) км. | управление | 2025 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | - участок автомобильной дороги км 1+050 до км 1+150 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,1) км. | управление | 2026 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 926,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 0,0 |
| 1.1.13 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги км 1+050 до км 1+150 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,1) км. | управление | 2026 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 1.1.14 | - участок автомобильной дороги км 1+049,5 до км 1+149,5 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,1) км. | управление | 2027 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 926,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8 |
| 1.1.15 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги км 1+049,5 до км 1+149,5 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,1) км. | управление | 2027 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 1.1.16 | - комплекс работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог | управление | 2023-2027 | 1.1.3 | Областной бюджет | 0,0 | 472,4 | 1659,5 | 1469,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 25,0 | 88,8 | 77,5 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2 | Организация работ по ремонту, содержанию, разработке технической документации и проверке достоверности сметной стоимости на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в том числе: | отдел, управление | 2022 2023-2027 | 1.1.1- 1.1.3 | Бюджет района | 3037,8 | 2709,6 | 3633,0 | 4090,9 | 3994,0 | 5335,9 |
| 1.2.1 | - комплекс работ по зимнему содержанию автомобильных дорог | отдел, управление | 2022-2023-2027 | 1.1.3 | Бюджет района | 2580,5 | 1826,8 | 2063,1 | 2117,3 | 2380,7 | 2780,5 |
| 1.2.2 | - комплекс работ по летнему содержанию автомобильных дорог | отдел, управление | 2022-2023-2027 | 1.1.3 | Бюджет района |  | 626,9 | 1473,4 | 1793,9 | 1463,3 | 2395,4 |
| 1.2.3 | - ремонт автомобильной дороги «подъезд к с. Медведь» (ремонт моста через реку Мшага) (0,045) км. | управление | 2023 | 1.1.1 1.1.2 | Бюджет района | 0,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Изготовление сметных расчетов | отдел, управление | 2022-2023-2027 | 1.1 | Бюджет района | 30,0 | 39,8 | 59,7 | 69,7 | 80,0 | 90,0 |
| 1.2.5 | Разработка проектов организации дорожного движения | отдел | 2022 | 1.1 | Бюджет района | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2022 | 1.1 | Бюджет района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Проверка достоверности сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». | отдел, управление | 2022 2023-2027 | 1.1 | Бюджет района | 60,0 | 29,1 | 36,8 | 110,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление межевых планов на земельные участки под автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2026-2027 | 1.2.1 | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2026-2027 | 1.2.1 | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 18.03.2025 № 352

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения

в Шимском муниципальном районе»

1. Исполнитель подпрограммы:

Управление строительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации Шимского муниципального района (далее – управление).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предшествующим годом, на % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные средства | Всего |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 
5 процентов.

Мероприятия подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление и размещение социальной рекламы, материалов посвященных безопасности дорожного движения в общественном транспорте, на территории населенных пунктов | управление |  | 1.1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Изготовление и распространение световозвращающей приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | управление |  | 1.1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |