Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 № 1248

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

Шимского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 года № 1486 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить пункт 4 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/площадь участка подлежащая ремонту, м2 | 5,286 / 24070 | 4,132 / 17441 | 4,48843 / 21142,2 | 1,618 / 9722,3 | 2,952 / 14679 | 3,577 / 22215 |  |
| 1.1.2 | Протяженность строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0,80625 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 46 | 47 | 46 | 40 | 38 | 35 |  |
| 1.1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Задача 3. Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 1.3.1 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| 1.3.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | » |

1.2 Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2019 | 0,0 | 11 125,0 | 0,0 | 4 338,2 | 0,0 | 15 463,2 |  |
| 2020 | 0,0 | 5 445,9 | 0,0 | 7 705,3 | 0,0 | 13 151,2 |  |
| 2021 | 0,0 | 19 423,7 | 0,0 | 5 556,8 | 0,0 | 24 980,5 |  |
| 2022 | 0,0 | 28 880,9 | 0,0 | 3 874,9 | 0,0 | 32 755,8 |  |
| 2023 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 | 1 406,4 | 0,0 | 2 622,4 |  |
| 2024 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 | 1 435,6 | 0,0 | 2 651,6 |  |
| Всего | 0,0 | 67 307,5 | 0,0 | 24 317,2 | 0,0 | 91 624,7 | » |

1.3. Изложить раздел IV Мероприятия Программы в редакции:

«IV. «Мероприятия  программы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 1.1. | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом обеспечения строительного контроля), В том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 10000,0 | 4178,9 | 17727,6 | 27056,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 201,2 | 42,3 | 611,7 | 285,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск: - ул. Звездная (0,275 км); - ул. Коммунальная (0,609 км); - ул. Наманганская (0,3 км); - ул. Ташкентская (0,225 км); - ул. Шелонская (0,26 км). - ул. Зеленая (0,23 км); - ул. Завокзальная (0,5 км). д. Бор: - ул. Южная (0,45 км); - ул. Радужная (0,455 км); - ул. Барская (0,275 км). д. Коростынь: - ул. Новая (0,681 км); - ул. Школьная (0,151 км). | отдел | 2019 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 201,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск: - ул. Советская (0, 581 км); - Остановочный пункт (1556 м2). | отдел | 2020 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 4178,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск: - ул. Комсомольская (1,1 км); - ремонт сооружения: проезд Шимского городского поселения, ул. Вокзальная (0,205) км; - ремонт сооружения, ул. Шелонская (0,545 км); - ул. Мелиораторов (0,371 км); - ул. Зеленая (0,422 км). | отдел | 2021 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14947,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Шимск: - ул. Комсомольская; - сооружения: проезд Шимского городского поселения, ул. Вокзальная; - сооружения, ул. Шелонская; - ул. Мелиораторов; - ул. Зеленая. | отдел | 2021 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в д. Северная Поляна и в д. Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородской области | отдел | 2021 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск: - пер. Комсомольский (0,335 км); - подъезд к Администрации муниципального района (0,543 км) | отдел | 2022 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8497,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Шимск: - пер. Комсомольский; -подъезд к Администрации муниципального района. | отдел | 2022 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск: - ул. Механизаторов (0,61 км); - ул. Набережная (0,775 км); - ул. Благодатная (0, 62 км). | отдел | 2023 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |  |
| 1.1.9. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Шимск: - ул. Механизаторов; - ул. Набережная; - ул. Благодатная. | отдел | 2023 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
| 1.1.10. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск: - пер. Заречный (0,41 км); - ул. Заречная (0,666 км); - ул. Промышленная (0,470 км); - ул. Завокзальная (0,511 км). | отдел | 2024 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |
| 1.1.11. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Шимск: - пер. Заречный; - ул. Заречная; - ул. Промышленная; - ул. Завокзальная. | отдел | 2024 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| 1.1.12. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в деревне Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородской области (0,80625 км) | отдел | 2022 | 1.1.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18069,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.13 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел | 2022 | 1.1.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому», (с учетом обеспечения строительного контроля), в том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 1125,0 | 1267,0 | 1696,1 | 1824,0 | 1216,0 | 1216,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 567,6 | 75,5 | 95,0 | 1681,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.2.1. | - р.п. Шимск, ул. Школьная (0,385 км); - р.п. Шимск проезд от ул. Новгородская до дома № 35 по ул. Новгородская (0,15 км). | отдел | 2019 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 567,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | - р.п. Шимск ул. Лесная (0,472 км). | отдел | 2020 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 1267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | - д. Коростынь, ул. Садовая (0,794 км). | отдел | 2021 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1696,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | - д. Голино, ул. Солоницкая, (0,59 км); - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Голино, ул. Смоленская, (0,15 км). | отдел | 2022 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1798,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1677,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: - д. Голино, ул. Солоницкая, (0,59 км); - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Голино, ул. Смоленская, (0,15 км). | отдел | 2022 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.6. | - р.п. Шимск, ул. Славная, (0,474 км). | отдел | 2023 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 1.2.7. | - д. Бор, ул. Центральная от дома № 70 до дома №76 (0,12 км). | отдел | 2024 | 1.1.1. 1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |
| 1.3. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации и строительный контроль), в том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1. 1.1.3. | Бюджет поселения | 1144,8 | 6121,8 | 4850,1 | 1908,1 | 1226,4 | 1255,6 |  |
| 1.3.1. | р.п. Шимск - ул. Набережная (0,34 км). | отдел | 2019 | 1.1.1. 1.1.3. | Бюджет поселения | 1144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2. | р.п. Шимск - ул. Вокзальная (0,487 км); - ул. Новая (0,4426 км); - ул. Северная (0,274 км); - ул. Заречная (0,666 км); - пер. Северный (0,204 км); - пер. Заречный (0,41 км); д. Малая Витонь - автомобильная дорога по д. Малая Витонь (0,7 км); | отдел | 2020 | 1.1.1. 1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 6121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.3. | р.п. Шимск - ул. Мелиораторов (0,27533 км); - ул. Задорожная (0,633 км); - ул. Молодежная (0,1 км); - проезд от ул. Старорусская до ул. Задорожная (0,043 км). | отдел | 2021 | 1.1.1. 1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.4. | р.п. Шимск - ул. Садовая (0,473 км); | отдел | 2023 | 1.1.1. 1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 1.3.5. | д. Бор - ул. Сосновая (1,4 км); | отдел | 2024 | 1.1.1. 1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| 1.3.6. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». | отдел | 2022 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Организация работ по и зимнему летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации) | отдел | 2019-2024 | 1.1.4. | Бюджет поселения | 2424,6 | 1258,7 | 1713,7 | 1598,1 | 1091,4 | 1100,0 |  |
| 1.5. | Изготовление сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения | отдел | 2020-2024 | 1.1.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 5,0 | 136,4 | 58,8 | 65,0 | 70,0 |  |
| 2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 2.1. | Изготовление кадастровых паспортов и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2020 | 1.2.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 3.1. | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2022- 2024 | 1.3.2 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,2 | 10,0 | 50,6 |  |
| 3.2. | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2023, 2024 | 1.3.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 15,0 | » |

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района   А.Н. Степанов