Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 164

р.п. Шимск

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, расположенной около Дома культуры по ул. Ленина,                 р.п. Шимск

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шимского муниципального района от 29.11.2017 № 1479 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2022 годы», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства территории общего пользования, расположенной около Дома культуры по ул. Ленина,                 р.п. Шимск в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на                           2018-2022 годы» на 2019 год.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района                                                                 А.Ю. Шишкин

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 21.02.2019 № 164 |
| --- | --- |

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

У ДОМА КУЛЬТУРЫ

по ул. Ленина р.п. Шимск

адрес: Российская Федерация,

Новгородская область, р.п. Шимск,

ул. Ленина, д. 8А

р.п. Шимск

2019

Пояснительная записка

Дом культуры расположен в центре поселка Шимск, на пересечении дорог федерального и областного значения. В настоящий момент это одно из наиболее оживленных общественных мест для населения. Перед инициаторами проекта стояла задача создать пространство, позволяющее населению сделать место для культурно – развлекательного отдыха, не создающую препятствий для населения, а также сформировать безопасную и комфортную среду для отдыха.

Дом культуры – это место где родители с маленькими детьми, пожилые люди, молодежь – каждый может отдохнуть, в ожидании любимого фильма, спектакля, массового мероприятия или дискотеки. Комплексное благоустройство территории запланировано на 3 года.

Мероприятия:

Перечень работ по благоустройству территории общего пользования в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018 - 2022 годы» предусматривает проведение следующих видов работ:

укладка тротуарной плитки с бортовым камнем, устройство цветника, установка сцены, асфальтирование площадки перед ДК, установка урн, установка скамеек, асфальтирование дорожки от здания ДК, установка МАФ, установка информационного стенда, установка ограды, озеленение.

I этап:

Объемы и источники финансирования на 2018 год:

Всего: 254868 рубль.

Виды работ: укладка тротуарной плитки с бортовым камнем, устройство цветника, установка 4 скамеек.

II этап:

Объемы и источники финансирования на 2019 год:

Областной и федеральный бюджеты – 602 756  рублей,

бюджет Шимского городского поселения 124 040 рублей.

Всего: 726 796 рубль.

Виды работ: асфальтирование площадки перед ДК, установка урн, асфальтирование дорожки от здания ДК, установка нового информационного стенда, озеленение, установка МАФ (цветочные вазоны)

III этап:

Объемы и источники финансирования на 2020 год (примерно):

федеральный бюджет – 250 000  рублей,

областной бюджет  - 150 000 рублей,

бюджет Шимского городского поселения 100 000 рублей.

Всего: 500000 рубль.

Виды работ: установка сцены, установка информационного стенда, установка ограды, озеленение.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

при благоустройстве территории отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории. Вышеуказанные мероприятия по благоустройству территории общего пользования позволит улучшить техническое состояние территории и обеспечит благоприятные условия для отдыха населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Дефектная ведомость

благоустройства территории общего пользования у Дома культуры по ул. Ленина р.п. Шимск 2019 год (2-ый этап)

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 грунта | 0,17693 |
| 2 | Расчистка площадей от кустарника вручную | 100 м2 | 0,3 |
| 3 | Разборка фундамента стенда | 1 м3 | 2 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,8 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0,3 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий | 100 м2 покрытия | 4,45 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 1,65 |
| 8 | Установка урн | шт. | 4 |
| 9 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев | шт. | 4 |
| 10 | Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,03 |
| 11 | Установка вазонов | 100 шт. | 0,02 |

Вид до благоустройства

Визуализация элементов благоустройства

I этап 2018 год

укладка тротуарной плитки с бортовым камнем

цветник

скамья

II этап 2019 год

урна

асфальтирование

озеленение

информационный стенд

цветочные вазоны

III этап 2020 год

ограждение

сцена