Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019 № 188

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

Шимского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация Шимского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1486:

1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,875 | 0,0 | 0,100 |
| 1.1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района (%) | 50,0 | 50,0 | 49,0 |
| 1.1.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 1.2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 90,0 | 95,0 | 100,0 |

Источниками информации для определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являлись данные ведомственной отчетности, имеющейся в Администрации Шимского муниципального района за предыдущие годы по объемам производимых работ и затратам на их выполнение.

Анализ оценки достижения установленных целевых показателей может иметь вид описания того, как исполнитель программы выполнял поставленные задания, либо с точки зрения выполнения установленных целевых показателей может быть использована следующая формула: Kn= Фn/ Пn

Кn — оценка достижения n-го целевого показателя,

Фn — фактическое значение n-го целевого показателя качества,

Пn — плановое значение n-го целевого показателя качества (в подобном соотношении  рост значения  целевого показателя Kn свидетельствует об ухудшении ситуации).»

1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | источник финансирования: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |  |
| 2019 | 1 125,0 | 0,0 | 4 206,2 | 0,0 | 5 331,2 |  |
| 2020 | 563,0 | 0,0 | 1 889,7 | 0,0 | 2 452,7 |  |
| 2021 | 563,0 | 0,0 | 2 639,3 | 0,0 | 3 202,3 |  |
| Всего | 2 251,0 | 0,0 | 8 735,2 | 0,0 | 10 986,2 | » |

1.3. Раздел IV муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«IV. Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе проверка сметной документации 2019 год: ул. Школьная (0,385 км) проезд от ул. Новгородская до дома № 35 по ул. Новгородская (0,150 км) ул. Набережная (0,340км) 2021 год: ул. Наманганская (0,100 км) | Отдел | 2019-2021 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет городского поселения Областной бюджет | 1 967,1 1 125,0 | 0,0 0,0 | 167,2 563,0 |  |
| 1.2. | Организация работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостями объемов работ и сметными расчетами, согласно Перечню дорог городского поселения, в том числе проверка сметной документации | Отдел | 2019-2021 | 1.1.2, 1.1.3 | Бюджет городского поселения Областной бюджет | 2039,1 0,0 | 1 689,7 563,0 | 2 272,1 0,0 |  |
| 2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 2.1. | Изготовленных кадастровых паспортов и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Отдел | 2019-2021 | 1.2.1 | Бюджет городского поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | » |

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района   А.Ю. Шишкин