Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2023 № 205

р.п. Шимск

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Шимского муниципального района:

- от 14.02.2020 № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»;

- от 07.04.2020 № 458 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»;

- от 19.03.2021 № 235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»;

- от 04.06.2021 № 484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»;

- 04.05.2022 № 466 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе».

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин

Муниципальная программа

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»

Паспорт

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе» (далее – Программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района (далее - комитет).

3. Соисполнители муниципальной программы: нет

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района»

«Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения населенных пунктов Шимского муниципального района»

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| 1.1 | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |
| 1.1.1 | Площадь отремонтированного муниципального жилья, кв. м | 42,5 | 252,8 | 39,0 | 35,0 |
| 1.1.2 | Количество составляемых сметных расчетов, ед. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 1.2 | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |
| 1.2.1 | Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Цель 2. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Шимского муниципального района |
| 2.1 | Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| 2.1.2 | Количество проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) системы водоснабжения с. Медведь, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Задача 2. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объектов электроснабжения |
| 2.2.1 | Количество объектов электроснабжения, внесенных в Реестр учета бесхозяйного имущества, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Количество объектов электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.1. | Задача 3. Снижение просроченной кредиторской задолженности и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий |
| 3.1.1. | Количество муниципальных унитарных предприятий в которых снижена просроченная кредиторская задолженность и восстановлена платежеспособность, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2025 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджет- ные средства | всего |
| 2022 | - | - | 3 823,3 | - | - | 3 823,3 |
| 2023 | - | - | 1 710,3 | - | - | 1 710, |
| 2024 | - | - | 1 010,3 |  |  | 1 010,3 |
| 2025 |  |  | 1 010,3 |  |  | 1 010,3 |
| Всего | - | - | 7554,2 | - | - | 7554,2 |

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Увеличение доли отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общего муниципального жилья, улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня, повышение удовлетворенности населения муниципального района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают нормам по санитарно-химическим показателям, с 84,6,0 % в 2019 году до 50,0 % к 2025 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают нормам по микробиологическим показателям, 
с 7,6 % в 2020 году до 6,0% к 2025 году.

I. Характеристика

текущего состояния муниципального жилищного фонда, приоритеты и цели Администрации Шимского муниципального района в сфере капитального ремонта муниципального жилищного фонда

Муниципальный жилищный фонд муниципального района на 01.01.2022 составляет 5537,6 кв. м Основная его часть не имеет коммунальных удобств. Доля благоустроенного жилищного фонда составляет 27,5%, частично благоустроенного 11,5%, неблагоустроенного 61%.

Жилищный фонд в районе находится в неудовлетворительном состоянии, обусловлено это естественным старением домов, высокой затратностью капитальных ремонтов, низкой платежеспособностью населения.

Программа реализуется на основании обращений граждан, актов обследования жилищной комиссией необходимости проведения капитального ремонта и позволяет повысить комфортность условий проживания населения, приведение состояния муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение состояния муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

2.Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на основании «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы».

## II. Характеристика текущего состояния водоснабжения и водоотведения приоритеты и цели Администрации Шимского муниципального района   в данной сфере

## Обеспечение жителей качественной питьевой водой является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения, от которых зависит здоровье человека и условия его жизни. На территории муниципального района  на 01.01.2022 проживает 10965 человек. Численность населения, обеспеченного централизованным водоснабжением - 3806 человек, нецентрализованным- 7371 человек.  Доля населения, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения составляет 34 %.

## Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды является загрязнение водоисточников, отсутствие зон санитарной охраны, износ оборудования и сетей, использование устаревших технологий очистки.

## По информации управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям в разводящей сети за 2021 год по муниципальному району составила 69,7% (в 2020 году 60,5 %).

## Износ объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района по объектам водоснабжения, водоотведения составляет более 80 %. Отслужили нормативный срок и нуждаются в замене 58,04 м водопроводных сетей, 9,44 м канализационных сетей.

## На неудовлетворительное качество питьевой воды значительное влияние оказывают антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, неэффективные барьерные функции систем водоподговки в условиях ухудшения качества воды и снижение класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений.

Централизованное водоснабжение населения Шимского муниципального района осуществляется из водопроводных сооружений, обслуживаемых МУП «Шимский водоканал». В качестве водоисточников используются 15 подземных источников (скважин). Уровень загрязнения воды в источниках централизованного водоснабжения остается высоким.

Высокий уровень загрязнения воды открытых водоемов происходит:

- из-за их загрязнения неочищенными или недостаточно очищенными сточными, в том числе ливневыми, водами в условиях несовершенства или отсутствия очистных сооружений;

- от несоблюдения режима зон санитарной охраны (ЗСО).

В 2020 году удельный вес источников централизованного питьевого водоснабжения, не имеющих зон санитарной охраны (ЗСО), составил 
10,9 %. Для данных источников не обеспечены меры по защите и сохранению постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

В 2020 году отпуск воды потребителям составил 190750 куб. м, в том числе, потери на сетях 60890 куб. м.

Образующаяся в результате использования населением и отраслями промышленности отработанная вода отводится в природные водные объекты, накопители, на рельеф местности.

Для очистки сточных вод в Шимском муниципальном районе функционируют 2 очистных сооружения: р.п. Шимск и с. Медведь, биологические очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку и не соответствуют объему сточных вод. Для решения накопившихся в сфере водопроводно-канализационного хозяйства района проблем требуются значительные финансовые ресурсы.

По результатам лабораторных испытаний за предыдущие годы вызывает опасение качество воды в с. Медведь. Количественный химический анализ показывает превышение показателей: жесткости воды почти в три раза, содержания солей более чем в три раза, а также железа.

Нецентрализованное водоснабжение представлено колодцами, на территории района в перечни общественных колодцев внесено по сельским поселениям 94 объекта. Численность населения, обеспеченного нецентрализованным водоснабжением составляет - 7371 человек или 65 % от общей численности населения муниципального района. Доля проб, не соответствующих нормативным значениям по санитарно-гигиеническим показателям оставляет около 70%.

III. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и прочих 
рисков реализации муниципальной программы с предложениями о мерах по их минимизации

Реализация муниципальной целевой программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

IV. Механизм управления реализацией

муниципальной программы

Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения

Администрации Шимского муниципального района организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

-осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития муниципального района и контроль за реализацией государственной программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации Шимского муниципального района.

Исполнитель Программыдо 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме, согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района № 184 от 02.03.2017 года, обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации Шимского муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального района и управляющим Делами Администрации муниципального района и направляет в отдел экономики Администрации Шимского муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка.

В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Отчеты представляются в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района.

Подпрограмма

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского

муниципального района»

муниципальной программы Шимского муниципального района «Улучшение

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района (далее - комитет)

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |
| 1.1 | Площадь отремонтированного муниципального жилья, кв. м | 42,5 | 252,8 | 39,0 | 35,0 |
| 1.2 | Количество составляемых сметных расчетов, ед. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |
| 2.1 | Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2025 годы

4. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | - | - | 751,3 | - | - | 751,3 |
| 2023 | - | - | 1570,3 | - | - | 1570,3 |
| 2024 |  |  | 870,3 |  |  | 870,3 |
| 2025 |  |  | 870,3 |  |  | 870,3 |
| Всего | - | - | 4062,2 | - | - | 4062,2 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Улучшение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, создание безопасных и комфортных условий проживания.

Мероприятия подпрограммы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов |
| 1.1 | Проведение обследования санитарного и технического состояния жилищного фонда | комитет | 2022-2025 | 1.1 | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обследование объектов жилищного фонда для проведения капитального ремонта в 2022-2025 годах | комитет | 2022-2025 | 1.1 | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда: | комитет | 2022-2025 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 56,9 | 813,5 | 170,3 | 170,3 |
| 1.3.1 | д. Низова, д. 21 Общая площадь 64 кв. м | комитет | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 210,8 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | д. Новое Веретье, д. 2, кв. 1 Общая площадь 42,5 кв. м | комитет | 2022, 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 55,9 | 241,8 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 108, кв. 4 Общая площадь 35,3 кв. м | комитет | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 113,0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | д. Углы, ул. Центральная, д. 24, кв. 2 Общая площадь 40,3 кв. м | комитет | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 237,9 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | д. Красный двор, ул. Садовая, д. 3, кв. 1 Общая площадь 70,7 кв. м | комитет | 2023 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 56,8 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | С. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 114, кв. 39 Общая площадь 39 кв. м | комитет | 2024 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 169,3 | 0 |
| 1.3.7 | С. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 106, кв. 4 Обща площадь 35 кв. м | комитет | 2025 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 169,3 |
| 1.4 | Изготовление сметных расчетов на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | комитет | 2022-2025 | 1.1-1.2 | Бюджет муниципального района | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Задача 2. Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) |
| 2.1. | Проведение общих собраний собственников МКД по утверждению смет капитальных ремонтов в 2020-2024 годах | комитет | 2022-2025 | 2.1. | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | комитет | 2022-2025 | 2.1. | Бюджет муниципального района | 694,4 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

Подпрограмма

«Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения населенных пунктов Шимского муниципального района»

муниципальной программы Шимского муниципального района

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района 
(далее - комитет)

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы (определяются на основе данных ведомственной отчетности):

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| 1.1 | Количество проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) системы водоснабжения, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объектов электроснабжения |
| 2.1 | Количество объектов электроснабжения, внесенных в Реестр учета бесхозяйного имущества, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество объектов электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.1. | Задача 3. Снижение просроченной кредиторской задолженности и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий |
| 3.1.1. | Количество муниципальных унитарных предприятий в которых снижена просроченная кредиторская задолженность и восстановлена платежеспособность, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2025 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | - | 3 072,0 | - | - | 3 072,0 |
| 2023 | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 |
| 2024 | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 |
| 2025 | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 |
| Всего | - | - | 3492,0 | - | - | 3492,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 84,6,0 % в 2019 году до 60,0 % к 2025 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,6 % в 2019 году до 6,0% к 2025 году.

Мероприятия муниципальной подпрограммы

«Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, электроснабжения населенных пунктов Шимского 
муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) системы водоснабжения с. Медведь | комитет | 2022 | 1.1 | Бюджет муниципального района | 1300,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объектов электроснабжения |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт объектов электроснабжения - наружные электрические сети ВЛ-0,4 кВ с. Медведь, сооружение 3; 379 м; - кабельные электрические линии 0,4 кВ от КТП д. Шарок, сооружение 5; 405 м; - сооружение (электрические сети), с. Медведь, ул.С.куликова, сооружение № 1, 904 м.; - КТП, сооружение 4, д. Шарок, площадь 2,3 кв.м; - КТП-10/04 ж.д.ст. Уторгош, ул. Пионерская, сооружение 125а, площадь 8,3 кв. м; - КЛ-10кВ (кабельные электрические линии от КТП-10/0,4 ж.д.ст. Уторгош, ул. Пионерская, сооружение 125 б, протяженность 604 м.; - отходящие от КТП 10/0,4 электрические сети 0,4 кВ; ж.д. ст. Уторгош, ул. Пионерская, сооружение 125в, протяженность 127 м; | комитет | 2022-2025 | 2.1-2.2 | Бюджет муниципального района | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 3 | Задача 3. Снижение просроченной кредиторской задолженности и восстановление платежеспособности муниципального предприятия |
| 3.1 | Предоставление субсидии муници-пальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности | Комитет | 2022 |  | Бюджет муниципального района | 1 632,0 | 0 | 0 | 0 |