Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016 № 243

р.п. Шимск

| Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 года.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шимского муниципального района от 04.06.2015 №539 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду 2015-2016 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района                                                             В.А. Ковалев

Утверждён постановлением Администрации муниципального района от 19.05.2016 № 243

План-график

мероприятий по подготовке

к отопительному периоду 2016-2017 годов

| № п\п | Мероприятие, наименование работ | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение собраний с председателями многоквартирных жилых домов, представителями ресурсоснабжающих организаций по вопросам подготовки жилищного фонда и объектов социального значения, находящихся на территории сельских поселений к эксплуатации в зимних условиях на основании Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду», а также | май-июнь 2016 года | Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 2. | Информирование ООО «Новгородская управляющая компания», ООО «Техстар» ТСЖ «Родник», многоквартирные жилые дома, находящиеся на непосредственном управлении (заключившим договора на аварийное и техническое обслуживание) о необходимости предоставления в указанные сроки планов - графиков работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях | до 25 мая 2016 года | Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 3. | Согласование планов-графиков с теплоснабжающими организациями и представление на утверждение в комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района | июнь 2016 | ООО «Новгородская управляющая компания» (по согласованию) ООО «Техстар» (по согласованию) |
| 4. | Представление ежемесячного сводного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в департамент ЖКХ и ТЭК по Новгородской области | ежемесячно до 25 числа | Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 5. | Утверждение Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г. | июнь-июль 2016 | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Ковалев В.А. |
| 6. | Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду | до 01сентября 2016 г. | Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 7. | Выдача паспортов готовности в порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 | до 15 сентября 2016г. | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Ковалев В.А. |
| 8. | Информирование департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области о готовности жилищно-коммунального хозяйства на территории сельских поселений к отопительному периоду | до 25сентября 2016г. | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Ковалев В.А. |
| 9. | Проведение опроса населения по потребности в угле и дровах для частного сектора | июль-август 2016 | Комитет строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |

______________________________________________________________