Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015 № 359

р.п. Шимск

| Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы, по Шимскому муниципальному району, на 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Новгородской области от 19.06.2014 № 327 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества, в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы, по Шимскому муниципальному району, на 2016 год.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района               М.Ю. Некипелов

|  | Утвержден постановлением Администрации муниципального района от 06.04.2015 № 343 |
| --- | --- |

Краткосрочный план

Реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы,

по Шимскому муниципальному району, на 2016 год

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, всего | Плановый период проведения ремонта | Вид услуг и (или)работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Планируемая стоимость проведения услуг и работ по капитальному ремонту | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование работ/услуг | Ед.изм. | Кол-во |  | Средства местного бюджета | Средства собственников МКД | Иные источники финансирования |
|  |  | кв.м. |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1450017,70 |  |
| 1 | Медведь, ул. Путриса д. 17 | 470,1 | II-III кв. | Ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | пм | 25 | 39251,0 | 0 | 39251,0 | 0 |
| 2 | Медведь, ул. Путриса д. 31-а | 403,6 | I-IV кв. | Ремонт системы холодного водоснабжения, установка прибора учета | пм | 120,6 | 218552,2 | 0 | 218552,2 | 0 |
| 3 | с. Городище, ул. Шоссейная д. 7 | 385,5 | II-III кв. | Ремонт крыши | кв.м | 134,0 | 321600,0 | 0 | 321600,0 | 0 |
| 4 | с. Городище, ул. Шоссейная д. 9 | 273,3 | II-III кв. | Ремонт крыши | кв.м | 132,0 | 316800,0 | 0 | 316800,0 | 0 |
| 5 | д. Красный Двор, ул. Шелонская, д. 4 | 357,2 | II-III кв. | Ремонт системы электроснабжения,установка прибора учета | пм | 100,0 | 105626,0 | 0 | 105626,0 | 0 |
| 6 | д. Уторгош, ул. Советская д. 30 | 286,5 | II-III кв. | Ремонт системы электроснабжения,установка прибора учета | пм | 12,5 | 28188,50 | 0 | 28188,50 | 0 |
| 7 | д. Уторгош, ул. Советская, д. 8 | 343,4 | II-III кв. | Ремонт крыши | кв.м | 175 | 420000,0 | 0 | 420000,0 | 0 |

____________________________________________________________________________