Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2020 № 583

р.п. Шимск

| О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шимского городского поселения |  |
| --- | --- |

В целях приведения Генерального плана Шимского городского поселения в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шимского городского поселения, решением комиссии по землепользованию и застройке Шимского городского поселения от 10.04.2020 № 2, с учётом предложений заинтересованных лиц, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шимского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 08.11.2011 № 102 (далее – Проект).

2. Считать комиссию по землепользованию и застройке Шимского городского поселения ответственной за подготовку Проекта.

3. Утвердить прилагаемые порядок и срок проведения работ по подготовке Проекта.

4. Предложения относительно разработки Проекта могут быть направлены в комиссию по землепользованию и застройке Шимского городского поселения в срок до 01 июля 2020 года.

4. Опубликовать постановление в газете «Шимские вести» и разместить на официальном сайте Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф)

|  | Утвержден постановлением администрации муниципального района от 22.05.2020 № 583 |
| --- | --- |

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта внесения

изменений в Генеральный план Шимского городского поселения

| № п/п | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование информационного сообщения о принятии решения о подготовке Проекта. | Не позднее, чем по истечении трёх дней с даты принятия решения на официальном сайте Администрации муниципального района; в печатном средстве массовой информации газете «Шимские вести» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Секретарь комиссии по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 2 | Сбор, учёт и рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке Шимского городского поселения предложений по внесению изменений в Генеральный план Шимского городского поселения. | До 17 июля 2020 года | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 3 | Разработка Проекта | В соответствии с муниципальным контрактом | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 4 | Размещение Проекта в ФГИС ТП | не менее чем за три месяца до утверждения | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 5 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту. | Не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта | Глава муниципального района |
| 6 | Опубликование решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта, выносимого на публичные слушания | На официальном сайте Администрации муниципального района не позднее, чем по истечении 3 дней с даты принятия решения; в печатном средстве массовой информации газете «Шимские вести» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 7 | Согласование Проекта | Не более трёх месяцев со дня направления Проекта и уведомления об обеспечении доступа к Проекту в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса |
| 8 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта изменений. | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 9 | Публикация заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | На сайте администрации в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. В газете «Шимские вести» -в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 10 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке Шимского городского поселения и направление Главе муниципального района. | В течение 14 дней после проведения публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 11 | Принятие Главой муниципального района решения: 1) о согласии с Проектом и направление его в Совет депутатов Шимского городского поселения; 2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку. | В течение 10 дней | Глава муниципального района |
| 12 | Доработка Проекта (в случае необходимости) | Не более 14 дней | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 13 | Рассмотрение Проекта Советом депутатов Шимского городского поселения и его утверждение (или отклонение Проекта и направление на доработку) | Согласно плану работы Совета депутатов | Совет депутатов Шимского городского поселения |
| 14 | Публикация решения и утвержденных изменений в Генеральный план Шимского городского поселения | На официальном сайте – в течение 5 дней с даты утверждения, в ФГИС ТП – в течение 10 дней с даты утверждения, в газете «Шимские вести» - ближайший выпуск газеты согласно графику печати | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин