Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2020 № 611

р.п. Шимск

О внесении изменений в план ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения

в 2020 году

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1486, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения в 2020 году, утвержденный постановлением Администрации Шимского муниципального района от 04.03.2020 № 355, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района    А.Н. Степанов

|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального района от 26.05.2020 № 611 |
| --- | --- |

|  | «УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 04.03.2020 № 355 |
| --- | --- |

План ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения

Шимского городского поселения в 2020 году

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Целевой показатель | Вид работ | Плановые ассигнования (руб., коп.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность участка, подлежащая ремонту (м) | Площадь участка, подлежащая ремонту (м2) |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | р.п. Шимск, ул. Лесная | 472,0 | 2 128,5 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 1 342 465,00 | 1 267,00 | 75 465 |  |
| 2 | р.п. Шимск ул. Вокзальная | 487,0 | 1 948,0 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 1 868 536,00 |  | 1 868 536,00 |  |
| 3 | р.п. Шимск ул. Новая | 442,6 | 1 770,4 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 1 502 719,00 |  | 1 502 719,00 |  |
| 4 | р.п. Шимск ул. Северная | 274,0 | 1 273,5 | Исправления профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 334 648,00 |  | 334 648,00 |  |
| 5 | р.п. Шимск пер. Северный | 204,0 | 918,0 | Исправления профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 202 638,00 |  | 202 638,00 |  |
| 6 | р.п. Шимск ул. Заречная | 260,0 406,0 | 1 040,0 1 624,0 | Устройство асфальтобетонного покрытия Исправления профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1 247 174,00 |  | 1 247 174,00 |  |
| 7 | р.п. Шимск пер. Заречный | 87,0 218,0 | 348,0 872,0 | Устройство асфальтобетонного покрытия Исправления профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 490 993,00 |  | 490 993,00 |  |
| 8 | д. Малая Витонь | 700,0 | 350,0 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 201 691,00 |  | 201 691,00 |  |
|  | ИТОГО | 3 550,6 | 12 272,4 |  | 7 190 864,00 | 1 267,00 | 5 923 864,00 | » |