Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2020 № 624

р.п. Шимск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации деятельности по сбору, транспортированию и временному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Шимского муниципального района на 2020 – 2022 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года          № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24 июня 1998 года № 89- ФЗ «Об отходах потребления и производства», руководствуясь Уставом Шимского муниципального района, в целях улучшения экологического состояния и обеспечения санитарного состояния территории Шимского муниципального района Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по организации деятельности по сбору, транспортированию и временному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Шимского муниципального района.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района   А.Н. Степанов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 01.06.2020 № 624 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по организации деятельности по сбору, транспортированию и временному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Шимского муниципального района на 2020 – 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение работы по информированию населения о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 2020 – 2022 годы | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 2 | Проведение разъяснительной работы с населением, представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями по вопросу обращения с отходами (о постепенном переходе на раздельное накопление ТКО, запрете сжигания, нелегального размещения и разбрасывания мусора, проведение мероприятий по очистке несанкционированных свалок), о негативных экологических последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия | Постоянно | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 3 | Определение потребности в контейнерах/контейнерных площадках по сбору ТКО, в том числе раздельному (вид контейнера, количество контейнеров и контейнерных площадок) | До 01.08.2020, далее по мере необходимости | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 4 | Формирование земельных участков под контейнерные площадки в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями | До 01.05.2021 | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 5 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами накопления ТКО | До 01.08.2021 | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 6 | Утверждение реестров и схем размещения мест (площадок) накопления ТКО и ее актуализация по мере необходимости | До 01.07.2020 | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 7 | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок | 2020 – 2022 годы | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 8 | Разработка и утверждение планов мероприятий («Дорожных карт») по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных мест складирования мусора на территориях поселений | До 05.06.2020 | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 9 | Активизация работ по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и проведение регулярных акций по очистке территорий поселений | Постоянно | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 10 | Организация проведения субботников по благоустройству территорий поселений | Постоянно | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 11 | Повышение экологического образования населения, публикация экологических материалов на сайтах муниципальных образований района, в социальных сетях, проведение мероприятий экологической направленности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры | Постоянно | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |
| 12 | Обеспечение широкого освещения мероприятий в сфере обращения с ТКО, планов и результатов работ по уборке и предупреждению образования несанкционированных свалок в СМИ и на официальных сайтах муниципальных образований района | Постоянно | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |