Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 66

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с решением Совета  депутатов Шимского городского поселения от 23.05.2017 № 100 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 23.12.2016 № 81» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 27.12.2016 № 603.

1.1. Заменить наименование муниципальной программы на: «муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 1,072 | 0,946 | 0,335 | 0,283 |  |
| 1.1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения (%) | 60 | 55 | 50 | 50 |  |
| 1.1.3 | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 1.2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 70 | 85 | 100 | 100 | » |

Источниками информации для проведения мониторинга и оценки выполнения установленных целевых показателей, определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являлись данные ведомственной отчетности за предыдущие годы по объемам производимых работ и затратам  из расчета на 1 кв.м.».

1.3. Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)

| Год | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2017 | - | 1 022,0 | - | 4 203,64868 | - | 5 225,64868 |  |
| 2018 | - | 456,0 | - | 4 228,9 | - | 4 684,9 |  |
| 2019 | - | 456,0 | - | 4 278,3 | - | 4 734,3 |  |
| 2020 | - | 456,0 | - | 4 277,2 | - | 4 733,2 |  |
| ВСЕГО | - | 2 390,0 | - | 16 988,04868 | - | 19 378,04868 | » |

1.4. Раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района                                                            В.А. Ковалев

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района от 24.01.2018 № 66 |
| --- | --- |

IV. Мероприятия муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения  на 2017-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог (в том числе проверка сметной документации) ул. 1 Мая (0,437 км) – 2017 год ул. Школьная (0,07 км) – 2017 год проезд от ул. Комсомольская до торговой площади (0,085км) – 2017 год ул. Шелонская (0,480 км) – 2017 год ул. Школьная (0,386 км) – 2018 год пер. Загородный (0,210 км) – 2018 год пер. Весенний (0,210 км) – 2018 год проезд от ул.1 Мая до ул. Ручьевая (0,140 км) – 2018 год пер. Комсомольский (0,335 км) – 2019 год ул. Северная (0,283 км) – 2020 год | Отдел градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района | 2017- 2020 | 1.1.1. | Бюджет городского поселения Областной бюджет | 2 250, 5733 1 022,0 | 2 008, 792 456,0 | 555,7 456,0 | 282,1 456,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. | Организация работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостями объемов работ и сметными расчетами, согласно Перечню дорог городского поселения (в том числе проверка сметной документации) | Отдел градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района | 2017- 2020 | 1.1.3. | Бюджет городского поселения | 1 870, 78386 | 1 970, 108 | 3 472,6 | 3 745,1 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 2.1. | Изготовленных кадастровых паспортов и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Отдел градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района | 2017- 2020 | 1.2.1. | Бюджет городского поселения | 82,29152 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |