Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2020 № 685

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

Шимского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1486.

1.1. Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы в редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км / Площадь участка подлежащая ремонту, кв. м | 5,286/ 24070 | 3,5506/12272,4 | 0,100/ 0,5 | 0,115/ 0,5 | » |

1.2. Изложить раздел IV муниципальной программы в редакции:

«IV. Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе проверка сметной документации 2019 год: ул. Набережная (0,340км) 2020 год ул. Вокзальная ( 0,487) км; ул. Новая (0, 442.6) км ; ул. Северная (0,274 ) км ; пер. Северный (0, 204 ) км; ул. Заречная (0, 666) км; пер. Заречный (0, 305) км; д. Малая Витонь (0,700) км | Отдел | 2019-2022 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет городского поселения | 1 144,8 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | » |

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского городского поселения в информационной телекоммуникационной сети Интернет (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района   А.Н. Степанов