Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2020 № 786

р.п. Шимск

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения

Шимского городского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2913 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Администрации Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения, утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района 17.01.2018 № 19 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2017 до 2027 года»,     1.1. Изложить таблицу 14 раздела 1.4.1 в редакции:

«Таблица14 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

| № п/п | Виды работ | Год выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск» | 2021 |
| 2. | Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск | 2022-2023 |
| 3. | Замена водопровода по ул. Механизаторов от ВК у жилого дома № 3 до ВК у дома № 13 р.п. Шимск (L=140 м) | 2023 |
| 4. | Замена водопровода по ул. Механизаторов от ВК у жилого дома № 13 до ВК у дома № 19 р.п. Шимск (L=250 м) | 2023 |
| 5. | Замена водопровода по ул. Вокзальной р.п. Шимск (L=250 м ) | 2024 |
| 6. | Замена водопровода по ул. Набережной р.п. Шимск ( L=210 м ) | 2024 |
| 7. | Замена водопровода по ул. Ташкентской р.п.Шимск (L=290 м ) | 2025 |
| 8. | Замена водопровода по ул. Лесной от ВК у дома №1 до ВК у дома № 17 по ул. 1 Мая р.п. Шимск, (L=280 м) | 2025 |
| 9. | Замена водопровода по ул. 1 Мая от ВК у дома № 1 до ВК у дома № 17 р.п. Шимск, (L=270 м) | 2025 |
| 10. | Замена водопровода по ул. Коммунальная от ВК у дома № 19 (ул. Школьная) до ВК у дома № 19 р.п. Шимск (L=130 м) | 2025 |
| 11. | Разработка ПСД на строительство станции доочистки на водозаборе д. Коростынь (установка оборудования доочистки холодной воды на 2 скважинах, ремонт водонапорной башни) | 2025 |
| 12. | Строительство станции доочистки на водозаборе д. Коростынь (установка оборудования доочистки холодной воды на 2 скважинах, ремонт водонапорной башни ) | 2026 |
| 13. | Разработка ПСД на строительство станции доочистки на водозаборе д. Большая Витонь (установка оборудования доочистки холодной воды, ремонт водонапорной башни) | 2026 |
| 14. | Строительство станции доочистки на водозаборе д. Большая Витонь (установка оборудования доочистки холодной воды) | 2027 |

1.2. Изложить пункты 2), 1) раздела 1.4.3. в редакции:

«2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

1) Реконструкция водопроводной сети Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

В 2021 году необходимо разработать проектно-сметную документацию и и проведение изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск». Необходимо выполнить инструментальное обследование водоочистных сооружений и разводящих сетей р.п. Шимск на предмет определения технического состояния оборудования.

1. Обследование водозабора, водовода со станции 1 подъема; магистральных и разводящих сетей водоснабжения, резервуаров чистой воды, станции водоочистки, запорной арматуры и насосного оборудования на предмет определения текущего технического состояния.

2. Проектом предусмотреть реконструкцию водозабора из реки Шелонь: Замена водозаборной трубы длиной 170 метров, очистка дна реки в точке водозабора, замена береговых колодцев и запорной арматуры.

3. Проектом предусмотреть реконструкцию водовода со станции 1 подъема на станцию очистки: замена трубы длиной 100 м с учётом нового расположения водоочистных сооружений, замена запорной арматуры.

4. Проектом предусмотреть реконструкцию основных наиболее изношенных участков магистральных водоводов и разводящих сетей с увеличением пропускной способности и увеличением давления, с ориентировочной общей протяжённостью 3,7 км.

1-й участок: от здания ВОС по адресу р.п. Шимск ул. Шелонская 2а до водопроводного колодца д. 7 по пер. Комсомольскому-1,3.

2-й участок от водопроводного колодца у д. 29 по ул. Новгородской до водопроводного колодца на перекрёстке ул. Промышленная и Вокзальная-1,4 км.

3-й участок от водопроводного колодца у д. 30 по ул. Новгородской до водопроводного колодца у д. 12 по ул. Школьной-1,3 км включая узлы врезок отводящих сетей, колодцы с запорно-регулирующей арматурой.

Проектом предусмотреть прокладку полиэтиленовых труб в соответствиями с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Диаметр трубопроводов принять по расчету и расходу водопотребления.

5. Проектом предусмотреть реконструкцию резервуаров чистой воды с увеличением объема

6. Проектом предусмотреть установку модульной станции водоочистки с увеличением производительности до 2000 куб/м в сутки».

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф.)

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района   А.Н. Степанов