Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2023 № 885

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

Шимского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 № 1314 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,618 | 2,206 | 0,120 | 0,544 |  |
| 1.1.2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | 9722,3 | 12061,5 | 360,0 | 2448,0 |  |
| 1.1.3 | Протяженность строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,80625 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 40 | 38 | 35 | 33 |  |
| 1.1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Задача 3. Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, штук | 0 | 30 | 30 | 10 |  |
| 1.3.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 30 | 30 | 10 | 10 | » |

Источниками информации для определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являлись данные ведомственной отчетности, имеющейся в Администрации Шимского муниципального района за предыдущие годы по объемам производимых работ и затратам на их выполнение.

Анализ оценки достижения установленных целевых показателей может иметь вид описания того, как исполнитель программы выполнял поставленные задания, либо с точки зрения выполнения установленных целевых показателей может быть использована следующая формула: Kn= Фn/ Пn

Кn — оценка достижения n-го целевого показателя,

Фn — фактическое значение n-го целевого показателя качества,

Пn — плановое значение n-го целевого показателя качества (в подобном соотношении рост значения целевого показателя Kn свидетельствует об ухудшении ситуации).

1.2. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2022 | 0,0 | 28 880,9 | 0,0 | 3 874,9 | 0,0 | 32 755,8 |  |
| 2023 | 0,0 | 13 614,5 | 0,0 | 5 523,4 | 0,0 | 19 137,9 |  |
| 2024 | 0,0 | 1 576,0 | 0,0 | 2 368,4 | 0,0 | 3 944,4 |  |
| 2025 | 0,0 | 1 576,0 | 0,0 | 2 550,7 | 0,0 | 4 126,7 |  |
| Всего | 0,0 | 45 647,4 | 0,0 | 14 317,4 | 0,0 | 59 964,8 | » |

1.2. Изложить раздел IV Программы в редакции:

«IV. Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом обеспечения строительного контроля), В том числе: | отдел управление | 2022 2023-2025 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 27056,9 | 11251,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 285,8 | 172,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск: - переулок Комсомольский (0,335 км); - подъезд к Администрации муниципального района (0,543 км) | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 8497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Шимск: - переулок Комсомольский; - подъезд к Администрации муниципального района. | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск: - участок автомобильной дороги по улице Набережная от ПК0+000 км до ПК0+560 км (0,56 км); - улица Механизаторов (0,61 км); - улица Благодатная 2Д (0,32 км); - проезд от дома №11 по улице Ручьевая до дома №29А по улице Ленина (0,104 км). | управление | 2023 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 11014,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 170,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Шимск: - участок автомобильной дороги по улице Набережная от ПК0+000 км до ПК0+560 км (0,56 км); - улица Механизаторов (0,61 км); - улица Благодатная 2Д (0,32 км); - проезд от дома №11 по улице Ручьевая до дома №29А по улице Ленина (0,104 км). | управление | 2023 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 236,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в деревне Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородской области (0,80625 км) | отдел | 2022 | 1.1.3 | Областной бюджет | 18069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел | 2022 | 1.1.3 | Областной бюджет | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому», (с учетом обеспечения строительного контроля), в том числе: | отдел управление | 2022 2023-2025 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 1824,0 | 2363,0 | 1576,0 | 1576,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1681,0 | 195,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 1.2.1 | д. Голино: - улица Солоницкая (0,59 км); - участок автомобильной дороги улица Смоленская, (0,15 км). | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 1798,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1677,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: д. Голино - улица Солоницкая, (0,59 км); - участок автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Смоленская, (0,15 км). | отдел | 2022 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3 | р.п. Шимск - проезд от улицы Коммунальная до газовой котельной №3, (0,166 км, 982 м2); - проезд от улицы Набережная до газовой котельной №6, (0,054 км, 792 м2). | управление | 2023 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 2312,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 192,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: р.п. Шимск - проезд от улицы Коммунальная до газовой котельной №3, (0,166 км, 982 м2); - проезд от улицы Набережная до газовой котельной №6, (0,054 км, 792 м2). | управление | 2023 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5 | д. Бор - улица Центральная от дома №70 до дома №76 (0,120 км, 360 м2). | управление | 2024 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1542,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 |  |
| 1.2.6 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: д. Бор - улица Центральная от дома №70 до дома №76 (0,120 км, 360 м2). | управление | 2024 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |
| 1.2.7 | д. Веряжа - улица Центральная (0,544 км, 2448 м2). | управление | 2025 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1542,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 |  |
| 1.2.8 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: д. Веряжа - улица Центральная (0,544 км, 2448 м2). | управление | 2025 | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  |
| 1.3 | Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая изготовление, проверку сметной документации и строительный контроль), в том числе: | отдел управление | 2022 2023-2025 | 1.1.1 - 1.1.5 1.2.1 1.3.1 1.3.2 | Бюджет поселения | 1756,9 | 4897,6 | 2193,4 | 2395,7 |  |
| 1.3.1 | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: р.п. Шимск - переулок Весенний (0,204 км, 918 м2) д. Бор - переулок Южный (0,188 км, 940 м2). | управление | 2023 | 1.1.1 1.1.2 | Бюджет поселения | 0,0 | 472,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». | отдел управление | 2022 2023-2025 | 1.1.1-1.1.5 | Бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3.3 | Организация работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации) | отдел управление | 2022 2023-2025 | 1.1.5 | Бюджет поселения | 1598,1 | 4235,3 | 2023,4 | 2220,7 |  |
| 1.3.4 | Изготовление сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения | отдел управление | 2022 2023-2025 | 1.1.1-1.1.5 | Бюджет поселения | 58,8 | 89,6 | 70,0 | 75,0 |  |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление межевых планов на земельные участки под автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2024-2025 | 1.2.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.2 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2023-2025 | 1.2.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 3 | Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел управление | 2022 2023-2025 | 1.3.2 | Бюджет поселения | 151,2 | 151,0 | 30,0 | 10,0 |  |
| 3.2 | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2023- 2025 | 1.3.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | » |

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района     А.Ю. Шишкин