Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017 № 961

р.п. Шимск

| О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  |
| --- | --- |

В целях разработки проекта решения Думы муниципального района      «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период        2019 и 2020 годов» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету финансов Администрации Шимского муниципального района:

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетами городского и сельских поселений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года;

1.2. В целях составления проекта бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов;

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов;

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанными в подпункте 1.2.2. настоящего постановления.

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета муниципального района на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов (далее график).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, структурным подразделениям Администрации муниципального района представлять материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком.

4. Структурным подразделениям Администрации Шимского муниципального района, муниципальным автономным, бюджетным и казенному учреждениям представить в Управление делами Администрации Шимского муниципального района предложения о внесении изменений в перечень муниципальных программ Шимского муниципального района, утвержденного распоряжением Администрации Шимского муниципального района от 29.10.2013   № 115-рг, до 02 октября 2015 года.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований и субвенций на 2018-2020 годы до 11 сентября 2017 года.

6. Установить, что муниципальные программы Шимского муниципального района, предлагаемые к реализации начиная с 2018 года, подлежат утверждению до 02 октября 2017 года.

7. Комитету финансов Администрации Шимского муниципального района представить проект бюджета муниципального района «О бюджете муниципального района на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов» Администрации муниципального района для последующего внесения на рассмотрение Думы Шимского муниципального района не позднее 14 ноября 2017 года.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района                         Н.А. Тиханович

|  | Утвержден постановлением Администрации Шимского муниципального района от 25.08.2017 № 961 |
| --- | --- |

ГРАФИК

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

|  | Материалы и документы | Срок представления | Ответственный за исполнение | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с постановлением Администрации Шимского муниципального района от 04.12.2015 № 866 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» | до 02 октября 2017 года | Структурные подразделения Администрации муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 2. | Коэффициенты роста средних тарифов и прогноз тарифов на 2018-2020 годы на коммунальные услуги для поставщиков и потребителей | до 02 октября 2017 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 3. | Сетевые показатели к проекту консолидированного бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по отрасли «Образование» | до 01 сентября 2017 года | Администрация Шимского муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 4. | Сетевые показатели к проекту консолидированного бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по отрасли «Культура» | до 01 сентября 2017 года | Администрация Шимского муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 5. | Данные по проекту муниципальной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 15 сентября 2016 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 6. | Данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований муниципального района, по состоянию на 1 января 2017 года | до 02 октября 2017 года | Отдел градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 7. | Данные по прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы | до 02 октября 2017 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 8. | Прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда в разрезе поселений на 2018-2020 годы | до 02 октября 2017 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 9. | Данные о рекомендуемой численности работников органов местного самоуправления в разрезе должностей и муниципальных образований | до 02 октября 2017 года | Управление Делами Администрации Шимского муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 10. | Сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов на 2018-2020 годы | до 02 октября 2017 года | Главные администраторы доходов бюджета муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 11. | Проекты муниципальных программ муниципального района, предлагаемых к реализации начиная с 2018 года | до 02 октября 2017 года | Структурные подразделения Администрации муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 12. | Предложения в перечень расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета | до 02 октября 2017 года | Главные распорядители средств бюджета муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 12. | Методики (проекты методик) распределения по бюджетам городского и сельских поселений субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | до 02 октября 2017 года | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 13. | Информация о публичных обязательствах, в том числе публичных обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальным бюджетным и автономным учреждением от имени органа муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств | до 02 октября 2017 года | Структурные подразделения Администрации муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 14. | Проект бюджетной сметы контрольно-счетной палаты Шимского муниципального района | до 02 октября 2017 года | Контрольно-счетная палата Шимского муниципального района (по согласованию) | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 15. | Обоснование бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств | до 02 октября 2017 года | Главные распорядители средств бюджета муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 16. | Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 02 октября 2017 года | Структурные подразделения Администрации муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 17. | Расчеты распределения по бюджетам муниципальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 20 октября 2017 года | Структурные подразделения Администрации муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 18. | Акты сверки с органами местного самоуправления исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований и субвенций на 2018-2020 годы | до 02 октября 2017 года | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района | Органы местного самоуправления поселений |
| 19. | Корректировка обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств (в случае изменения основных параметров формирования областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) | до 20 октября 2017 года | Главные распорядители средств бюджета муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 20. | Корректировка расчетов объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в случае изменения основных параметров формирования областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) | до 20 октября 2017 года | Главные распорядители средств бюджета муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 21. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Шимского муниципального района на период до 2028 года по форме согласно приложению № 1 к требованиям к составу и содержанию бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации Шимского муниципального района от 20.10.2015 № 774 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период», и пояснительная записка к ним | до 15 октября 2017 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |

_______________________________________________________________________