Проект

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

р.п. Шимск

**О внесении изменений в муниципальную программу**

 **«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Администрации Шимского муниципального района от 13 ноября 2023 года № 277-рг «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Администрации Шимского муниципального района», Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 года № 1306 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- |
| Областной бюджет | Федеральныйбюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетныесредства | Всего |  |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 3 197,8 | 0,0 | 6 210,8 |  |
| 2023 | 2 564,0 | 0,0 | 2 844,7 | 0,0 | 5 408,7 |  |
| 2024 | 3 319,0 | 0,0 | 3 404,7 | 0,0 | 6 723,7 |  |
| 2025 | 2 212,0 | 0,0 | 3 578,2 | 0,0 | 5 790,2 |  |
| 2026 | 2 212,0 | 0,0 | 3 667,2 | 0,0 | 5 879,2 |  |
| **Всего** | **13 320,0** | **0,0** | **16 692,6** | **0,0** | **30 012,6** |  » |

1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:

«IV. Мероприятия муниципальной программы:

| п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| 1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | отделуправление | 2022,2023-2026 | 1.11.3 | Областной бюджет | **3013,0** | **2564,0** | **3319,0** | **2212,0** | **2212,0** |  |
| Бюджет района | **3197,8** | **2844,7** | **3384,7** | **3558,2** | **3647,2** |  |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | отделуправление | 2022,2023-2026 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | **20,0** | **20,0** | **20,0** |  |
| 3 | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | отделуправление | 20222023-2026 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | » |

1.3. Изложить приложение №1 подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» паспорта муниципальной программы в прилагаемой редакции.

1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Проект подготовил и завизировал:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления строительства, дорожной деятельности и транспорта  |  | А.А. Червяков |
|  | (подпись) |  |

Лист согласования прилагается.

Приложение №1

**Подпрограмма**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**местного значения Шимского муниципального района»**

**1. Исполнитель подпрограммы:**

Управление строительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации Шимского муниципального района (далее – Управление).

**2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы,** **наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого****показателя по годам** |
| --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | **Задача 1.** Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 4,49 | 0,3745 | 0,220 | 0,4 | 3,0 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| 1.3 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Задача 2.** Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2022-2026 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования |  |
| Областной бюджет | Федеральныйбюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетныесредства | Всего |  |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 3 197,8 | 0,0 | 6 210,8 |  |
| 2023 | 2 564,0 | 0,0 | 2 844,7 | 0,0 | 5 408,7 |  |
| 2024 | 3 319,0 | 0,0 | 3 404,7 | 0,0 | 6 723,7 |  |
| 2025 | 2 212,0 | 0,0 | 3 578,2 | 0,0 | 5 790,2 |  |
| 2026 | 2 212,0 | 0,0 | 3 667,2 | 0,0 | 5 879,2 |  |
| **Всего** | **13 320,0** | **0,0** | **16 692,6** | **0,0** | **30 012,6** |  |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением к 2026 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 38 процентов.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района»**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам** **(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1.** | **Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения** |
| **1.1** | **Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому», в том числе услуги по оказанию строительного контроля** | **отдел****управление** | **2022****2023-2026** | **1.1****1.3** | **Областной бюджет** | **3013,0** | **2091,6** | **1663,7** | **1044,9** | **1044,9** |
| **Бюджет района** | **160,0** | **110,1** | **87,7** | **55,1** | **55,1** |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км;Участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород-Псков» - Дубовицы - Оспино (ПК2+476 до ПК4+451) (1,975) км. | отдел | 2022 | 1.11.3 | Областной бюджет | **2159,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **114,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км;- участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород – Псков» -Дубовицы – Оспино (ПК2+476 до ПК4+451) (1,975) км. | отдел | 2022 | 1.11.3 | Областной бюджет | **28,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **1,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | - участок автомобильной дороги «Новгород – Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (0,8225) км. | отдел | 2022 | 1.11.3 | Областной бюджет | **481,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **25,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (0,8225) км. | отдел | 2022 | 1.11.3 | Областной бюджет | **13,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **0,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | - участок автомобильной дороги «Новгород – Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (ПК1+328,5 до ПК1+653,5) (0,325) км. | отдел | 2022 | 1.11.3 | Областной бюджет | **330,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **17,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | - участок автомобильной дороги ПК 0+250 км до ПК0+579,5 км «Новгород -Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,3295) км. | управление | 2023 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | **2064,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | **108,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги ПК 0+250 км до ПК0+579,5 км «Новгород - Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,3295) км. | управление | 2023 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | **27,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | **1,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | - участок автомобильной дороги от ПК0+579,5 км до ПК0+799,5 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,22) км. | управление | 2024 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **1628,9** | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | **85,8** | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги от ПК0+579,5 км до ПК0+799,5 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,22) км. | управление | 2024 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **34,8** | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | **1,9** | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | - участок автомобильной дороги ПК7+400 км до ПК7+800 км «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,4) км. | управление | 2025 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1022,6** | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **53,9** | 0,0 |
| 1.1.11 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги ПК ПК7+200 км до ПК7+800 км «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,4) км. | управление | 2025 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **22,3** | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,2** | 0,0 |
| 1.1.12 |  - участок автомобильной дороги «Низова-Прусско» (3,0) км. | управление | 2026 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1022,6** |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **53,9** |
| 1.1.13 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги «Низова-Прусско» (3,0) км. | управление | 2026 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **22,3** |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,2** |
| **1.2** | **Организация работ по ремонту, содержанию, разработке технической документации и проверке достоверности сметной стоимости на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в том числе:** | **отдел,****управление** | **2022-2026** | **1.3** | **Областной бюджет** | **0,0** | **472,4** | **1690,1** | **1067,1** | **1067,1** |
| **Бюджет района** | **3037,8** | **2734,6** | **3297,0** | **3503,1** | **3592,1** |
| 1.2.1 | - комплекс работ по содержанию автомобильных дорог с учетом субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов | управление | 2023-2024 | 1.3 | Областной бюджет | 0,0 | **472,4** | **1690,1** | **1067,1** | **1067,1** |
| Бюджет района | 0,0 | **25,0** | **93,0** | **61,4** | **61,4** |
| 1.2.2 | - комплекс работ по зимнему содержанию автомобильных дорог | отдел,управление | 2022-2026 | 1.3 | Бюджет района | **2580,5** | **1826,8** | **2063,1** | **2311,7** | **2380,7** |
| 1.2.3 | - комплекс работ по летнему содержанию автомобильных дорог | отдел,управление | 2022-2026 | 1.3 | Бюджет района | **626,9** | **830,9** | **1000,0** | **1000,0** |
| 1.2.4 | - ремонт автомобильной дороги «подъезд к с. Медведь» (ремонт моста через реку Мшага) (0,045) км. | управление | 2023 | 1.3 | Бюджет района | 0,0 | **187,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Изготовление сметных расчетов | отдел,управление | 2022-2026 | 1.1-1.3 | Бюджет района | **30,0** | **39,8** | **60,0** | **70,0** | **80,0** |
| 1.2.6 | Разработка проектов организации дорожного движения | отдел,управление | 2022-2024 | 1.1-1.3 | Бюджет района | **67,3** | 0,0 | **100,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2022 | 1.1-1.3 | Бюджет района | **300,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Проверка достоверности сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». | отдел,управление | 2022-2026 | 1.1-1.3 | Бюджет района | **60,0** | **29,1** | **150,0** | **60,0** | **70,0** |
| **2** | **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** |
| 2.1 | Изготовление межевых планов на земельные участки под автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2024-2026 | 2.1 | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| 2.2 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2024-2026 | 2.1 | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | **10,0** | **10,0** | **10,0** |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекта Постановления | от |  г | № |  |
| (вид документа) |  |  |  |  |
| Датапоступленияна согласование,подпись | Наименование должности, инициалыи фамилия руководителя, с которымсогласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или датасогласования, подпись  |
|  | Заместитель Главы Администрации муниципального района **О.В. Архипкова** |  |
|  | Заместитель Главы Администрации начальник управления Делами Администрации муниципального района **И.В. Маматов** |  |
|  | Председатель Комитета финансов Администрации Шимского муниципального района **А.Е. Симонян** |  |
|  | Начальник отдела правого обеспечения Администрации муниципального района **А.И. Ульянов** |  |
|  | Начальник отдела экономики Администрации муниципального района **Н.К. Васильева** |  |

**УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект постановления | от |  | № |  |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» |
| (заголовок к тексту) |
| №п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение) | Кол-воэкземпляров |
| 1 | **Головко А.А.** – председатель Контрольно-счетной палаты | 1 |
| 2 | **Червяков А.А.** – начальник управления строительства, дорожной деятельности и транспорта | 1 |
| Начальник управления строительства, дорожной деятельности и транспорта  |  | А.А. Червяков |
|  | (подпись) |  |