Проект

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

р.п. Шимск

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**Шимского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 года № 1486 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить пункт 4 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| **№ п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого**  **показателя по годам** | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 1 | **Цель 1.** Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | |  |
| 1.1 | **Задача 1.** Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/площадь участка подлежащая ремонту, м2 | 5,286  /  24070 | 4,132  /  17441 | 4,48843  /  21142,2 | 1,618  /  9722,3 | 2,952  /  14679 | 3,577  /  22215 |  |
| 1.1.2 | Протяженность строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0,80625 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 46 | 47 | 46 | 40 | 38 | 35 |  |
| 1.1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | **Задача 2.** Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | | | | |  |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | **Задача 3.** Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | | | | |  |
| 1.3.1 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| 1.3.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | » |

1.2 Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный  бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет  поселения | Внебюджетные  средства | Всего |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2019 | 0,0 | 11 125,0 | 0,0 | 4 338,2 | 0,0 | 15 463,2 |  |
| 2020 | 0,0 | 5 445,9 | 0,0 | 7 705,3 | 0,0 | 13 151,2 |  |
| 2021 | 0,0 | 19 423,7 | 0,0 | 5 556,8 | 0,0 | 24 980,5 |  |
| 2022 | 0,0 | 28 880,9 | 0,0 | 3 874,9 | 0,0 | 32 755,8 |  |
| 2023 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 | 1 406,4 | 0,0 | 2 622,4 |  |
| 2024 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 | 1 435,6 | 0,0 | 2 651,6 |  |
| **Всего** | **0,0** | **67 307,5** | **0,0** | **24 317,2** | **0,0** | **91 624,7** | **»** |

1.3. Изложить раздел IV Мероприятия Программы в редакции:

**« IV. «Мероприятия программы»**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| **1.** | **Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | |  |
| **1.1.** | **Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом обеспечения строительного контроля),**  **В том числе:** | **отдел** | **2019-2024** | **1.1.1.**  **1.1.3.** | **Областной бюджет** | | **10000,0** | **4178,9** | **17727,6** | **27056,9** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Бюджет поселения** | | **201,2** | **42,3** | **611,7** | **285,8** | **100,0** | **100,0** |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  **р.п. Шимск:**  - ул. Звездная (0,275 км);  - ул. Коммунальная (0,609 км);  - ул. Наманганская (0,3 км);  - ул. Ташкентская (0,225 км);  - ул. Шелонская (0,26 км).  - ул. Зеленая (0,23 км);  - ул. Завокзальная (0,5 км).  **д. Бор:**  - ул. Южная (0,45 км);  - ул. Радужная (0,455 км);  - ул. Барская (0,275 км).  **д. Коростынь:**  - ул. Новая (0,681 км);  - ул. Школьная (0,151 км). | отдел | 2019 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | **10000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | **201,2** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  **р.п. Шимск:**  - ул. Советская (0, 581 км);  - Остановочный пункт (1556 м2). | отдел | 2020 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | **4178,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | **42,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  **р.п. Шимск:**  - ул. Комсомольская (1,1 км);  - ремонт сооружения: проезд Шимского городского поселения, ул. Вокзальная (0,205) км;  - ремонт сооружения, ул. Шелонская (0,545 км);  - ул. Мелиораторов (0,371 км);  - ул. Зеленая (0,422 км). | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | **14947,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | **582,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  **р.п. Шимск:**  - ул. Комсомольская;  - сооружения: проезд Шимского городского поселения, ул. Вокзальная;  - сооружения, ул. Шелонская;  - ул. Мелиораторов;  - ул. Зеленая. | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | **118,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | **2,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в д. Северная Поляна и в д. Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородской области | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | **2661,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | **27,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  **р.п. Шимск:**  - пер. Комсомольский (0,335 км);  - подъезд к Администрации муниципального района (0,543 км) | отдел | 2022 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **8497,1** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **94,6** | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  **р.п. Шимск:**  - пер. Комсомольский;  -подъезд к Администрации муниципального района. | отдел | 2022 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **181,8** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,2** | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  **р.п. Шимск:**  - ул. Механизаторов (0,61 км);  - ул. Набережная (0,775 км);  - ул. Благодатная (0, 62 км). | отдел | 2023 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **95,0** | 0,0 |  |
| 1.1.9. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  **р.п. Шимск:**  - ул. Механизаторов;  - ул. Набережная;  - ул. Благодатная. | отдел | 2023 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5,0** | 0,0 |  |
| 1.1.10. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  **р.п. Шимск:**  - пер. Заречный (0,41 км);  - ул. Заречная (0,666 км);  - ул. Промышленная (0,470 км);  - ул. Завокзальная (0,511 км). | отдел | 2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **95,0** |  |
| 1.1.11. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  **р.п. Шимск:**  - пер. Заречный;  - ул. Заречная;  - ул. Промышленная;  - ул. Завокзальная. | отдел | 2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5,0** |  |
| 1.1.12. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в деревне Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородской области (0,80625 км) | отдел | 2022 | 1.1.2. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **18069,0** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **185,0** | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.13 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел | 2022 | 1.1.2. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **309,0** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5,0** | 0,0 | 0,0 |  |
| **1.2.** | **Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому», (с учетом обеспечения строительного контроля), в том числе:** | **отдел** | **2019-2024** | **1.1.1.**  **1.1.3.** | **Областной бюджет** | | **1125,0** | **1267,0** | **1696,1** | **1824,0** | **1216,0** | **1216,0** |  |
| **Бюджет поселения** | | **567,6** | **75,5** | **95,0** | **1681,0** | **80,0** | **80,0** |  |
| 1.2.1. | - р.п. Шимск, ул. Школьная (0,385 км);  - р.п. Шимск проезд от ул. Новгородская до дома № 35 по ул. Новгородская (0,15 км). | отдел | 2019 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | **1125,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | **567,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | - р.п. Шимск ул. Лесная (0,472 км). | отдел | 2020 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | **1267,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | **75,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | - д. Коростынь, ул. Садовая  (0,794 км). | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | **1696,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | **95,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | - д. Голино, ул. Солоницкая, (0,59 км);  - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Голино, ул. Смоленская, (0,15 км). | отдел | 2022 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1798,6** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1677,0** | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:  - д. Голино, ул. Солоницкая, (0,59 км);  - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Голино, ул. Смоленская, (0,15 км). | отдел | 2022 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **25,4** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4,0** | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.6. | - р.п. Шимск, ул. Славная, (0,474 км). | отдел | 2023 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1216,0** | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **80,0** | 0,0 |  |
| 1.2.7. | - д. Бор, ул. Центральная от дома №70 до дома №76 (0,12 км). | отдел | 2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1216,0** |  |
| Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **80,0** |  |
| **1.3.** | **Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации и строительный контроль), в том числе:** | **отдел** | **2019-2024** | **1.1.1.**  **1.1.3.** | **Бюджет поселения** | | **1144,8** | **6121,8** | **4850,1** | **1908,1** | **1226,4** | **1255,6** |  |
| 1.3.1. | **р.п. Шимск**  - ул. Набережная (0,34 км). | отдел | 2019 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | | **1144,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2. | **р.п. Шимск**  - ул. Вокзальная (0,487 км);  - ул. Новая (0,4426 км);  - ул. Северная (0,274 км);  - ул. Заречная (0,666 км);  - пер. Северный (0,204 км);  - пер. Заречный (0,41 км);  **д. Малая Витонь**  - автомобильная дорога по д. Малая Витонь (0,7 км); | отдел | 2020 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | | 0,0 | **6121,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.3. | **р.п. Шимск**  - ул. Мелиораторов (0,27533 км);  - ул. Задорожная (0,633 км);  - ул. Молодежная (0,1 км);  - проезд от ул. Старорусская до ул. Задорожная (0,043 км). | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | **3000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.4. | **р.п. Шимск**  - ул. Садовая (0,473 км); | отдел | 2023 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** | 0,0 |  |
| 1.3.5. | **д. Бор**  - ул. Сосновая (1,4 км); | отдел | 2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** |  |
| 1.3.6. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». | отдел | 2024 | 1.1.1. | Бюджет поселения | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Организация работ по и зимнему летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации) | отдел | 2019-2024 | 1.1.4. | Бюджет поселения | | **2424,6** | **1258,7** | **1713,7** | **1598,1** | **1091,4** | **1100,0** |  |
| 1.5. | Изготовление сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения | отдел | 2020-2024 | 1.1.1 | Бюджет поселения | | 0,0 | **5,0** | **136,4** | **58,8** | **65,0** | **70,0** |  |
| **2.** | **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Изготовление кадастровых паспортов и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2020 | 1.2.1 | Бюджет поселения | 0,0 | | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3.** | **Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2022-  2024 | 1.3.2 | Бюджет поселения | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **151,2** | **10,0** | **50,6** |  |
| 3.2. | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2023 | 1.3.1 | Бюджет поселения | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **40,0** | **15,0** | » |

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Проект подготовил и завизировал:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта |  | А.А. Червяков |
|  | (подпись) |  |

Лист согласования прилагается.

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекта Постановления | | | от | г | | № |  |
| (вид документа) | | |  |  | |  |  |
| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | | | Дата и номер документа,  подтверждающего  согласование, или дата согласования, подпись | | | |
| болен | Заместитель Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике  **Т.В. Мякотина** | | | болен | | | |
|  | Заместитель Главы Администрации – начальник управления Делами Администрации муниципального района  **И.В. Маматов** | | |  | | | |
|  | Председатель Комитета финансов Администрации муниципального района **А.Е. Симонян** | | |  | | | |
|  | Начальник управления правого обеспечения и муниципального заказа Администрации муниципального района  **А.И. Ульянов** | | |  | | | |

**УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект постановления | | | от | |  | № |  | |
| (вид документа) | | |  |  |  |  |  | |
| **О внесении изменений в муниципальную программу**  **«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**  **Шимского городского поселения»** | | | | | | | | |
| (заголовок к тексту) | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо,  структурное подразделение) | | | | | | Кол-во экземпляров | |
| 1 | Никифорова С.Н. – председатель Контрольно-счетной палаты | | | | | | 1 | |
| 2 | Симонян А.Е. – председатель Комитета финансов | | | | | | 1 | |
| 3 | Червяков А.А. – начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта | | | | | | 1 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта |  | А.А. Червяков |
|  | (подпись) |  |