**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» за 2024 год**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | **Всего** | | **Средства федерального бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства бюджета муниципального района** | | | **Средства бюджета поселения** | | | **Внебюджетные источники** | |
| профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной  Программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | **12357,2** | **12357,2** | 0 | 0 | 0 | **2631,0** | **2631,0** | **2631,0** | 0 | 0 | 0 | **9750,3** | **9726,2** | **9726,2** | 0 | 0 |

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник управления строительства, дорожной деятельности**

**и транспорта администрации Шимского муниципального района А.А. Червяков**

**Председатель комитета финансов**

**Администрации Шимского муниципального района А.Е. Симонян**

**Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы** «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Результаты реализации** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | | |
| 1.1.1 | Организация работ по ремонту и круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов, (включая услуги строительного контроля), в т. ч.:  **- улица 1-я Набережная (0,1158 км, 463,2 м2)**  **- комплекс работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог** | 2024 | Выполнено |  |
| 1.1.2 | Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая изготовление, проверку сметной документации и строительный контроль), в том числе:  **р.п. Шимск**  - переулок Загородный (0,204 км, 918 м2);  - улица Пионерская (0,16 км, 576 м2);  - улица Свободы 1Д (0,469 км, 2345 м2);  - улица Ташкентская (0,028 км, 56 м2);  - улица Свободы (0,1895 км, 758 м2;)  - улица Березовая (0,25 км, 1250 м2);  - улица Комсомольская (устройство пешеходного перехода, ИДН)  **д. Бор**  - улица Александровская (0,196 км, 980 м2);  - улица Мира (0,318 км, 1590 м2);  - улица Энергетиков (0,319 км, 1595 м2);  **д. Старый Шимск**  - улица Вишневая (0,194 км, 776 м2);  **- организация работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации);**  **- Организация работ по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации);**  **- изготовление сметных расчетов;**  **- проверка достоверности сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области».** | 2024 | Выполнено |  |
| **2.1** | **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** | | | |
| 2.1.1 | Изготовление межевых планов на земельные участки под автомобильные дороги общего пользования местного значения | *2024* | *-* | *Финансирование не предусмотрено* |
| 2.1.2 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2024 | - | Финансирование не предусмотрено |
| **3.1** | **Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения** | | | |
| 3.1.1 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2024 | - | Финансирование не предусмотрено |
| 3.1.2 | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2024 | - | Финансирование не предусмотрено |
| 3.1.3 | Разработка документов по оценке технического состояния в виде первичного обследования автомобильных дорог, выполненная специальными организациями, штук | 2024 | - | Финансирование не предусмотрено |

**Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы** «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя,**  **единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **план  на год** | **факт за  отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.1** | **Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения** | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | **2,188** | **2,4433** | **2,4433** |  |
| 1.1.2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | **12039,6** | **11307,2** | **11307,2** |  |
| 1.1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района (%) | 38 | 35 | 35 |  |
| 1.1.4 | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 |  |
| **1.2** | **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** | | | | |
| 1.2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 |  |
| **1.3** | **Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения** | | | | |
| 1.3.1 | Разработка технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, штук | 30 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 30 | 0 | 0 |  |

**Начальник управления строительства, дорожной деятельности**

**и транспорта администрации Шимского муниципального района А.А. Червяков**

**Пояснительная записка**

**о финансировании муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**Шимского городского поселения» по источникам**

**за 2024 год**

На финансирование Программы в 2024 году предусмотрено **12357,2** **тыс. руб.**, в том числе:

из федерального бюджета - **0 тыс. руб.,**

из областного бюджета – **2631,0 тыс. руб.,**

из местного бюджета – **9726,2 тыс. руб.**

В результате проведенной работы освоено **12357,2 тыс.руб.**, в том числе:

из федерального бюджета - **0 тыс. руб.,**

из областного бюджета – **2631,0 тыс. руб.,**

из местного бюджета – **9726,2 тыс. руб.**

**Начальник управления строительства,**

**дорожной деятельности и транспорта**

**администрации Шимского муниципального района А.А. Червяков**