**Отчет**

о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»

за 2024 год

**Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| **профинан**  **сировано** | освоено | **план на**  **год** | профинан-  сировано | освоено | **план**  **на год** | профинан  сировано | освоено | **план**  **на год** | профинан  сировано | освоено | **план**  **на год** | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: | 81647,6 | 81647,6 | 36233,9 | 36233,9 | 36233,9 | 1786,1 | 1735,8 | 1735,8 | 37698,0 | 37505,4 | 37505,4 | 6236,4 | 6172,5 | 6172,5 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения | 2357,2 | 2357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,5 | 210,2 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2201,6 | 2147,0 | 2147,0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2**  Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения | 79290,4 | 79290,4 | 36233,9 | 36233,9 | 36233,9 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 37698,0 | 37505,4 | 37505,4 | 4034,8 | 4025,5 | 4025,5 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

**Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения** | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения | 2024 год | Работы выполнены на сумму 1466,8 |  |
| 1.2. | Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда) | 2024 год | Работы выполнены на сумму 17,0 тыс.рублей |  |
| 1.3. | Перечисление обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД | 2024 год | Работы выполнены на сумму 453,0 тыс.рублей |  |
| 1.4 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда Шимского городского поселения | 2024 год | Работы выполнены на сумму 420, 4рублей |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения** | | | |
| 2.1. | Техническое обслуживание по текущему ремонту подземного и надземного газопровода среднего давления | 2024 год | Работы выполнены на сумму 477,5 тыс.рублей |  |
| 2.2 | Возмещение затрат по предоставлению населению услуг общественной бани п. Шимск | 2024 год | Работы выполнены на сумму 1500,0 тыс.рублей |  |
| 2.3 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию систем централизованного  водоснабжения р.п.Шимск (участие в проекте «Чистая вода») | 2024 год | Работы выполнены на сумму 599,0 тыс. рублей |  |
| 2.4 | Техническое обслуживание внеплощадочных сетей и сооружений ВЛ-10 кВ (200м) и КТП 250 кВА № 46 жилого массива Наум, в том числе изготовление сметной документации | 2024 год | Работы выполнены на сумму 63,2 тыс.рублей |  |
| 2.6 | Оказание услуги для общественного пользования (туалет) | 2024 год | Услуги предоставлены на сумму 1150,0 тыс.рублей |  |
| 2.7 | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения  (общественных колодцев): | 2024 год | Работы выполнены на сумму 250,4 тыс.рублей |  |
| 2.8 | Составление сметных расчетов (для выделения бюджетных средств на проведение ремонта и очистки общественных колодцев) | 2024 год | Работы выполнены на сумму 10,0 тыс.рублей |  |
| 2.9 | Проведение мероприятий по определению качества воды на объектах нецентрализованного водоснабжения (колодцах): | 2024 год | Работы выполнены на сумму  3,0тыс.рублей |  |
| 2.10 | Реконструкция системы забора воды и системы очистки системы водоснабжения по адресу: Новгородская область, Шимский район, р.п.Шимск. I этап | 2024 год | Работы выполнены на сумму 37 731,9 тыс.руб. |  |
| 2.11 | Реконструкция систем водоснабжения | 2024 год | Работы выполнены на сумму 37505,4тыс.рублей |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

**Таблица3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  на конец отчетного  периода (при наличии) | |
| год,  предшествующий отчетному | | план  на год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
|  | **Подпрограмма 1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского городского поселения** | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированного муниципального жилья,кв.м. | 446,81 | | 308,1 | 308,1 |  | |
| 2. | Количество составляемых сметных расчетов, ед. | 3 | | 7 | 7 |  | |
| 3. | Площадь муниципального жилья в МКД, за которую будут перечисляться взносы в фонд регионального оператора, кв.м. | 3059,9 | | 3059,9 | 3059,9 |  | |
| 4. | Площадь муниципального жилья в Шимском городском поселении, кв.м | 12762,0 | | 12762,0 | 12762,0 |  | |
|  | **Подпрограмма 2** **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения** | | | | | | |
| 1. | Протяженность подземного и надземного газопроводов, на которые оформлено право собственности, км | 8,6 | 9,0 | | 9,0 | |  |
| 2. | Возмещение затрат по представлению населению услуг общественной бани п. Шимск, ед.  2.2.- количество банных дней; | 53 | 53 | | 53 | |  |
| 3. | Количество изготовленной проектно-сметной документации для развития коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения, шт. | 1 | 1 | | 1 | |  |
| 4. | Протяженность внеплощадных сетей и сооружений ВЛ-10кВ),км | 0,231 | 0,231 | | 0,231 | |  |
| 5. | Количество ТП 250кВА №46 | 1 | 1 | | 1 | |  |
| 6. | Количество оборудованных мест (туалет), ед. | 1 | 1 | | 1 | |  |
| 7. | Охват нуждающихся в услуге (туалет), % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 8. | Количество отремонтированных колодцев общего пользования Шимского городского поселения, шт. | 6 | 3 | | 3 | |  |
| 9. | Количество составленных сметных расчетов на ремонт и очистку колодцев общего пользования, шт. | 6 | 3 | | 3 | |  |
| 10. | Количество общественных колодцев, где проведены мероприятия по определению качества воды, шт. | 3 | 10 | | 2 | |  |

Исполнитель

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального, городского хозяйства

и жизнеобеспечения Е.Л.Ищук

Согласовано:

Заместитель председателя- начальник

бюджетного отдела комитета финансов Ю.В.Воронова