Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог местного значения Шимского Муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014 – 2016 годы»

## За  2014 года

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 |  |  | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 9106,8 | 9106,8 | 9106,8 | 8419,0 | 8419,0 | 8419,0 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 0 |  |
| подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2016 годы» | 1721,8 | 1721,8 | 1721,8 | 1034,0 | 1034,0 | 1034,0 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 0 |  |
| подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2016 годы» | 7385,0 | 7385,0 | 7385,0 | 7385,0 | 7385,0 | 7385,0 |  |  |  | 0 |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог местного значения Шимского Муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1. | Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостью объемов работ и сметным расчетом: уборка снега, ликвидация скользко-сти, подсыпка песчано-гравийной смесью, грейдирование | 2014- 2016 | Работы проведены |  |
| 1.2. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе изготовление проектно-сметной документации | 2014- 2016 | Работы проведены |  |
| 2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 2.1 | Изготовление кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2014- 2016 | Работы проведены |  |
| II | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе |
| 1.1. | Проведение мониторинга состояния проблем безопасности дорожного движения, шт. | 2014- 2016 | Заседание комиссии по БДД |  |
| III | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |
| 1.1. | Субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 2014- 2016 | Работы проведены |  |
| 1.2. | Мониторинг качества предоставления услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 2014- 2016 | Жалоб не поступало |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог местного значения Шимского Муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  | 9,3 | 9,3 |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района (%) |  | 63 | 34 |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, % |  | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | 95 | 100 |  |
| 2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | 70 | 100 |  |
|  | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |
|  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом, на % |  | 5 | Увеличе-ние ДТП на 29,6% | Все ДТП произошли по вине водителей транспортных средств. В связи с проводимыми ремонтными работами на федеральной автомобильной дороге «В.Новгород-Псков», при ограничении пропускной способности произошло увеличение ДТП. Организации, проводившие ремонт дороги, выполнили мероприятия по организации безопасного движения. |
|  | Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории Шимского муниципального района |
|  | Удовлетворенность потребности населения в регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам, % |  | 100 | 100 |  |

Пояснительная записка

о финансировании муниципальной программы по источникам

за 2014 год

1. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети  автомобильных дорог местного значения Шимского Муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014 – 2016 годы»

На финансирование Программы необходимо 9106,8 тыс.руб,, в том числе:

из областного бюджета - 8419,0 тыс.руб.,

из местного бюджета- 687,8 тыс.руб.,

В том числе:

На организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 7385,0   тыс.руб.

На осуществление дорожной деятельности муниципального района – 1721,8 тыс.руб.

В результате проведенной работы израсходовано:

из областного бюджета -   8419,0 тыс.руб.

из местного бюджета-   	687,8 тыс.руб.

В том числе:

На организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 7385,0 тыс.руб.

На осуществление дорожной деятельности муниципального района - 1721,8 тыс.руб.

Информацию подготовил ведущий  специалист комитета строительства, транспорта, дорожного хозяйства и ЖКХ  __________ А.Н.Мендагулов