**Пояснительная записка**

**о финансировании муниципальной программы по источникам**

**за 2016 год**

**1. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского Муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014 – 2019 годы»**

На финансирование Программы в 2016 году предусмотрено 3541,5,5 тыс.руб,, в том числе:

из областного бюджета - 1433,0 тыс.руб.

из местного бюджета- 2108,5 тыс.руб.,

На организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района **0** тыс.руб.

В декабре 2016 года Думой Шимского муниципального района на осуществление дорожной деятельности муниципального района утверждена сумма - 3536,5 тыс.руб.

В результате проведенной работы освоено:

из областного бюджета - 1433,0 тыс.руб.

из местного бюджета- 2088,9 тыс.руб.

Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.Е.Тиханов

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского Муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014 – 2019 годы»**

**за 2016 год**

## Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные источники | |
| план на год | | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 3536,5 | | 3521,9 | 3521,9 | 1433,0 | 1433,0 | 1433,0 | 2103,5 | 2088,9 | 2088,9 | 0 |  |
| подпрограмма 1  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2019 годы» | 3536,5 | | 3521,9 | 3521,9 | 1433,0 | 1433,0 | 1433,0 | 2103,5 | 2088,9 | 2088,9 | 0 |  |
| подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе на 2014-2019 годы» | 0 |  | | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| подпрограмма 3  «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2019 годы» | 0 |  | | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского Муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014 – 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| I | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района на 2014-2019 годы» | | | | |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | | | |
| 1.1. | Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с ведомостью объемов работ и сметным расчетом:  уборка снега, ликвидация скользкости, подсыпка песчано-гравийной смесью, грейдирование | 2016 | | Работы выполнены |  |
| 1.2. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе изготовление проектно-сметной документации | 2016 | | Работы выполнены |  |
| 2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | | |
| 2.1 | Изготовление кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | | Работы проведены в 2014 году |  |
| II | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | | | | |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга состояния проблем безопасности дорожного движения, шт. | 2016 | | Заседание комиссии по БДД | Проведено 4 заседание комиссии по БДД |
| III | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014-2016 годы» | | | | |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | | | | |
| 1.1. | Субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | | 2016 | Работы не проводились | Передача полномочий на уровень региона |
| 1.2. | Мониторинг качества предоставления услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | | 2016 | Жалоб не поступало |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского Муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района на 2014 – 2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план  на год | факт за  отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | | | |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,7 | 4,288 | 4,288 |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района (%) | 59 | 55 | 55 |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | | |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | |
|  | Снижение количества дорожно-транспорт- ных происшествий по сравнению с 2015 годом, на % | 5 | 5 | Уменьшение ДТП на  11,2 | Все ДТП произошли по вине водителей транспортных средств. |
|  | Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории Шимского муниципального района | | | | |
|  | Удовлетворенность потребности населения в регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам, % | 100 | 100 | 100 |  |