Приложение 1

к письму Счетной палаты

от 25.11.2022 № 815

Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,

проведенных контрольно-счетным органом муниципального образования в 2022

году, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок

(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ)

Контрольно-счётная палата Шимского муниципального района

________________________________________

(указывается наименование МКСО)

| Общая характеристика мероприятий | в том числе в рамках реализации национальных проектов |
| --- | --- |
| 1. | Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 1 | - |
| 2. | Общее количество объектов, на которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок | 1 | - |
| 3. | Общее количество и сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок | 3/ 2976,7 | - |
| 4. | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | 13/1237,5 | - |
| 5. | Общее количество и сумма закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств | 1/1853,9 | - |
| Выявленные нарушения |  |
| 6. | Общее количество и сумма нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок, | 13/8/1237,5 | - |
|  | в том числе в части проверки: |  |  |
| 6.1 | организации закупок (контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок) | -/-/- | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений* | -/-/- | - |
| 6.2 | планирования закупок (план-график закупок, обоснование закупки и начальных (максимальных) цен контрактов) | 1/1/39,0 | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений | 4.22./1/39,0 | - |
| 6.3 | документации (извещения) о закупках (требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным участникам закупок) | -/-/- | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений | -/-/- | - |
| 6.4 | заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта) | 1/-/- | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений | 4.28./1/- | - |
| 6.5 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта) | -/-/- | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений | Указывается пункт классификатора/количество нарушений/сумма (тыс. руб.) |  |
| 6.6 | процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы) | -/-/- | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений | -/-/- | - |
| 6.7 | исполнения контрактов (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов) | 8/4/1191,9 | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений | 4.41./1/155,3 4.43./4/- 4.44.Б./1/989,6 4.45./2/138,0 | - |
| 6.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | 3/3/6,4 | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений | 4.47./3/6,4 | - |
| 6.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | -/-/- | - |
|  | Количество выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений | -/-/- | - |
| Представления и обращения |  |
| 7. | Общее количество представлений/предписаний, направленных по результатам контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 1/- | - |
| 8. | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 1/- | - |
| 9. | Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере закупок) по результатам контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 0 | - |
| 10. | Количество административных дел по результатам аудита закупок | 0 | - |
| Установление причин |  |
| 11. | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | Формальное проведение экспертизы выполненных работ, отсутствие строительного контроля со стороны заказчика, что явилось результатом некачественного исполнения подрядчиком объема выполненных работ, послуживших основанием не эксплуатации с ноября 2019 года объекта капитального строительства - Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района. | - |
| Предложения |  |
| 12. | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | - | - |
| * «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)» (Одобрен решением Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области (протокол № 7 от 24.12.2020)) При описании примера грубого нарушения законодательства о контрактной системе (разделы 5, 6.1 – 6.9) следует придерживаться следующей структуры: 1. наименования объекта контроля (аудита), допустившего нарушение законодательства о контрактной системе; 2. нормы законодательства о контрактной системе, которые были нарушены объектом контроля (аудита); 3. описание факта нарушения законодательства о контрактной системе. |

# Footnotes

Контрольное мероприятие: «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Шимского городского поселения на выполнение работ по строительству газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района в рамках подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг Шимского городского поселения» в 2019 году», объект аудита –Администрация Шимского муниципального района: нерезультативное использование средств бюджета Шимского городского поселения в сумме 1853,9 рублей по итогам  исполнения  муниципального контракта  № 0150300001419000036 (Заказчик -  Администрация Шимского муниципального района , Подрядчик – ООО «Старорусгазстрой», цена муниципального контракта – 1853934,83 рублей) по наименованию работ: строительство «Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района» в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), локальным сметным расчетом (приложение №2)», которое не отвечает требованиям качества и объема выполненных работ, послуживших основанием  не выполнения за период с 31.10.2019 года по 28.07.2022 года  Администрацией района  мероприятия по вводу объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Объект аудита- Администрация района.

В нарушение статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлен  расчет НМЦК Муниципального контракта от 19.08.2019 № 0150300001419000036   на   выполнение работ по строительству  «Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района»:   в стоимость работ включены затраты по проведению строительного контроля заказчика, что противоречит положениям части 2 статьи 53 ГрК РФ,  пунктам 3,6 Положения о строительном контроле № 468 , в результате чего завышение НМЦК составило 39,0 тыс рублей.

Объект аудита- Администрация района.

В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ по условиям заключения муниципального контракта  от 27.11.2018 № 0150300001418000057  на   изготовление проектно-сметной документации «Газопровод среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района» обязательные условия о порядке и сроках оплаты работы по контракту, порядке и сроках осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их количества (объема)  требованиям, установленным контрактом, а так же сроки оформления результатов такой приемки не были предусмотрены.

Объект аудита- Администрация района.

В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ  при исполнении Муниципального контракта от 19.08.2019 № 0150300001419000036   на   выполнение работ по строительству  «Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района»  заключено дополнительное соглашение от 24 октября 2019 года № б/н к контракту от 19.08.2019 № 0150300001419000036 на увеличение стоимости контракта увеличена на 155,3 тыс.рублей или на 9,14%, без определения объема и перечня дополнительных работ предусмотренных контрактом: Локальная смета №1 согласно перечню прилагаемых документов  к контракту по условиям дополнительного соглашения на сумму 155,3 тыс. рублей не приложена, на сайте в ЕИС дополнительная локальная смета №1 Заказчиком  не размещена, что дало возможность подрядчику самостоятельно (без согласования с Заказчиком-Администрацией района) определять какие и в каком количестве объемы работ, предусмотренные дополнительным соглашением к контракту  № 0150300001419000036 он будет выполнять в размере увеличения цены контракта на сумму 155,3 тыс. рублей.

Объект аудита- Администрация района.

В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении Муниципального контракта от 19.08.2019 № 0150300001419000036   на   выполнение работ по строительству  «Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района»   экспертиза результатов исполнения контракта не проведена (1 случай),проведена должностным лицом вместо установленного условиями контракта  в проведении проведение её приемочной комиссией (решение о её создании отсутствовало) – 3 случая).

Объект аудита- Администрация района.

В нарушение части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ,  пункта 130 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом  Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" , при исполнении Муниципального контракта от 19.08.2019 № 0150300001419000036   на   выполнение работ по строительству  «Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района»   операции по формированию фактических вложений в объекты нефинансовых активов, связанные с  изготовлением  проектно-сметной документацией объекта капитального строительства «Газопровод среднего давления протяженностью 1 км. 200 м. в д.Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района», выполненные по контракту № 0150300001418000057  в сумме 989,6 тыс. рублей, отражались на счете 0140120 "Расходы текущего года" вместо предусмотренного пунктом 130 Инструкции  № 157н счета 010610000 "Вложения в недвижимое имущество учреждений".

Объект аудита- Администрация района.

В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ  по исполнению Муниципального контракта от 19.08.2019 № 0150300001419000036   на   выполнение работ по строительству  «Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района»:

-  подрядчиком неправомерно представлен к оплате Счет, а Администрацией района  произведена оплата работ сверх стоимости указанной  в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в результате чего излишне поставщику было перечислено средств бюджета Шимского городского поселения в размере 77,5 тыс. рублей. При последующем расчете с поставщиком Администрацией района переплата была зачтена или уменьшена на сумму указанной переплаты;

- подрядчику в рамках условий исполнения контракта по непредвиденным расходам, связанным с предоставлением подтверждающих документов на их выполнение,   Администрацией района оплачены непредвиденные расходы в сумме 35,7 тыс. рублей, потребность которых в ходе строительства Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор не подтверждена документами, фиксирующими объемы фактически выполненных работ и обосновывающих расчеты данной стоимости,

- подрядчику в рамках условий исполнения контракта по работам, связанным с  возведением (строительством) временных зданий и сооружений контракта,

Администрацией района в рамках условий исполнения контракта по работам, связанным с  возведением (строительством) временных зданий и сооружений контракта, подрядчику были оплачены расходы в сумме 24,8 тыс. рублей в отсутствие документов, обосновывающих расчеты данной стоимости и фиксирующих объемы фактически выполненных работ в регистрах бухгалтерского учета Администрации района (по счету бухгалтерского учета 1 106 01 000 "Вложения в основные средства").

Объект аудита- Администрация района.

В нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ  при исполнении Муниципального контракта от 19.08.2019 № 0150300001419000036   на   выполнение работ по строительству  «Газопровода среднего давления протяженностью 1 км 200 м в д. Бор, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района» Администрацией района не применялись меры ответственности к подрядчику- ООО «Старорусгазстрой»  за нарушение обязательств по контракту (не предоставление требуемой исполнительной документации, неправоверное передача права другому лицу в проведении сварочных работ).