Администрация Шимского

муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.04.2022 № 63-рз

р.п. Шимск

О проведении весенней санитарной уборки (общего субботника)

на территории населенных пунктов Шимского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территорий населенных пунктов Шимского муниципального района, достижения высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания населения

1. Провести с 14.00 по 17.00 29 апреля 2022 года, мероприятия по весенней санитарной уборке (общего субботника) территории населенных пунктов Шимского городского поселения.

2. Для организации руководства и контроля проведения мероприятий по весенней санитарной уборке, создать штаб по весенней санитарной уборке 
(далее Штаб).

3. Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий по весенней санитарной уборке и довести его до исполнителей.

4. Заместителю председателя комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района Ищук Е. Л.:

- в срок до 25.04.2022 г. обеспечить прием предложений от жителей по организации уборки и местам проведения общего субботника;

- подготовить и представить в Управление Делами Администрации Шимского муниципального района информацию о проведении общего субботника.

5. Управлению Делами Администрации Шимского муниципального района:

- разместить на официальном сайте Администрации, в сети Интернет, в печатном издании информацию о проведении общего субботника;

- разместить обращение к населению о принятии активного участия о проводимых мероприятиях по весенней санитарной уборке.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и вида деятельности организовать проведение мероприятий по весенней санитарной уборке закрепленной за организацией территории собственными силами.

7. Провести общий субботник с участием жителей населенных пунктов Шимского городского поселения.

8. Рекомендовать руководителям учебных заведений привлечь на субботник учащихся учебных заведений.

9. Привлечь к участию в субботнике муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления.

10. Рекомендовать собственникам жилых домов провести уборку от мусора придомовых территорий.

11. Штабу по весенней санитарной уборке осуществлять постоянный контроль за проведением мероприятий.

12. Рекомендовать Главам сельских поселений провести весеннюю санитарную уборку подведомственных территорий.

13. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

14. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Заместитель

Главы администрации-

председатель комитета по

управлению муниципальным

имуществом и экономике                    О.В. Архипкова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации муниципального района от 20.04.2022 № 63-рз |
| --- | --- |

СОСТАВ ШТАБА

по весенней санитарной уборке

| Руководитель штаба: |
| --- |
| Шишкин А. Ю. | Глава Шимского муниципального района; |
| Заместитель руководителя штаба: |  |
| Архипкова О. В | Заместитель Главы администрации-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района. |
| Члены штаба |  |
| Маматов И. В. | Заместитель Главы администрации – начальник управления Делами Администрации муниципального района; |
| Шинкаренко Э. И. | Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района; |
| Вылегжанина О. Н. | Председатель комитета культуры и архивного дела Администрации муниципального района; |
| Шкепу М. С. | Служащий ведущей категории комитета образования Администрации муниципального района; |
| Червяков А.А. | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района. |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации муниципального района от 20.04.2022 № 63-рз |  |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по проведению весенней санитарной уборке (общего субботника) на территории населенных пунктов Шимского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание штаба по вопросу организации весенней санитарной уборки территории | 25.04.2022 | Заместитель руководителя штаба |
| 2. | Приобретение хозяйственного инвентаря для уборки, мешков для мусора, хоз. перчаток | До 25.04.2022 | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 3. | Провести уборку прилегающих территорий, непосредственно примыкающим к границам земельного участка, находящегося в собственности, владении, аренде, пользовании на расстоянии 10 метров от границы участка. Вывезти образовавшийся мусор | До 17.00 ч 29.04.2022 | Руководители образовательных учреждений (по согласованию) Руководители домов культуры (по согласованию) Руководители торговых учреждений (по согласованию) Руководители социальных учреждений (по согласованию) Руководители медицинских учреждений (по согласованию) |
| 4. | Уборка придомовой территории. Вывезти образовавшийся мусор | До 17.00 ч 29.04.2022 | ООО «Новгородская управляющая компания» (по согласованию) ООО «Техстар» (по согласованию) Собственники жилых помещений. |
| 5. | Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Вывезти образовавшийся мусор | До 17.00 ч 29.04.2022 | ООО «ТК Новгородская» (по согласованию) АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию) МУП «Шимский водоканал» (по согласованию) |
| 6. | Уборка и вывоз мусора с территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, мостам | До 17.00 ч 29.04.2022 | ООО «Шимское ДЭП» (по согласованию) |
| 7. | Уборка территории парка, обрезка кустов, вывоз мусора | До 17.00 ч 29.04.2022 | Сотрудники структурных подразделений Администрация муниципального района (по отдельному списку) |
| 8 | Покраска (побелка) здания бывшей столовой | До 17.00 ч 29.04.2022 | ИП Харитонов А. В. (по согласованию) |
| 9. | Уборка прилегающей территории возле здания администрации | До 17.00 ч 29.04.2022 | Сотрудники структурных подразделений Администрации муниципального района (по отдельному списку) |
| 10 | Санитарная уборка и благоустройство братских захоронений | До 17.00 ч 29.04.2022 | Сотрудники структурных подразделений Администрации муниципального района (по отдельному списку) |